## Slide 1: Planes y proyectos
Planeación y
diseño de redes
Ing. Jairo Hernández G.

## Slide 2: Planes y proyectos
PROYECTO
"Plan, designio de hacer algo, intención, conjunto de planes y documentos explicativos con indicación de costos, que se hacen previamente a la construcción de una obra".
"Esbozo, bosquejo, esquema donde se establecen los pasos y la secuencia que se debe seguir para obtener los resultados esperados, involucra recursos económicos, humanos, físicos y está limitado en el tiempo. Implica el trabajo interdisciplinario y la integración en grupos contingentes".
"Es una unidad organizacional encargada de planear, ejecutar y controlar para producir resultados claros y medibles dentro de condiciones preestablecidas, utilizando para tal fin una serie de recursos con unos fondos limitados, tiene fechas de inicio y fin determinadas. Está compuesto por una serie de tareas y actividades interdependientes con especificaciones definidas, el cual a partir de su entrega, debe apoyar el desarrollo y giro ordinario del negocio, generando unos beneficios esperados".

## Slide 3: Planes y proyectos
¿

## Slide 4: Planes y proyectos
PROYECTO:
Tiempo
Recursos humanos  Equipo
Plan
Costos - Presupuesto
Resultados  Objetivo
Tareas y actividades  Cronograma
Trabajo interdisciplinario
Integración

## Slide 5: Planes y proyectos
GERENCIA DE PROYECTOS
El trabajo que se emprende para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos, que las empresas de hoy requieren con el trabajo en equipo de múltiples disciplinas.
De esta forma se consigue todo el aporte y la experiencia de los diferentes funcionarios con responsabilidades varias y con preparación académica en muchas profesiones que se complementan
Project Management
Gestión de proyectos
Administración de proyectos
Dirección de proyectos

## Slide 6: Planes y proyectos
El proyecto debe ser administrado en términos de:
Estructura funcional, para realizar o coordinar todas las actividades que son necesarias para la implementación del proyecto.
Alcance: definido y alcanzable con los recursos propuestos para lograr la solución requerida.
Tiempo: calculado desde su inicio con el buen análisis de todas las actividades a ejecutar en el proyecto.
Costos: planear adecuadamente y siguiendo el flujo de caja para las inversiones y gastos propuestos en el inicio del proyecto.
Calidad: con el fin de lograr la satisfacción del cliente y la entrega de un excelente producto del proyecto
¿Riesgos?

## Slide 7: Planes y proyectos
"Es una rama especializada en el campo de la gestión, cuya evolución ha servido para coordinar y controlar algunas de las complejas actividades de la industria moderna".
“Es la realización de una estricta medición y seguimiento del estado del proyecto".
“Es el proceso de analizar, tomar decisiones, planear, ejecutar, coordinar, controlar y hacer seguimiento de las actividades del proyecto para cumplir con sus objetivos y metas propuestas.
Gestión o dirección de
proyectos
“La aplicación del conocimiento, capacidades, herramientas y técnicas relacionadas con proyectos que hacen cumplir sus expectativas”. PMI

## Slide 8: Planes y proyectos
Gestión de
proyectos
La principal tarea de un responsable de proyecto es administrar
La gestión consume tiempo y recursos
La gestión de proyectos requiere un perfil específico
Los riesgos deben ser reconocidos y administrados
Las estimaciones son predicciones basadas en hechos heurísticos
Los cambios en el alcance deben ser reconocidos y gestionados
La gestión de proyectos es un problema de método y de cultura en la empresa

## Slide 9: Planes y proyectos
Líder o gerente de
proyecto
Líder: “Una estrella en el camino que deja huellas para seguir y esperanzas para vivir un mejor mañana".
Líder: “Es el que fomenta la excitación, el interés y la energía en los demás y lo hace mediante la comunicación".
Líder: "Fija metas y prioridades, establece las normas y las mantiene. Es una persona que tiene seguidores".
Funcionario responsable de gestionar y motivar al equipo de trabajo para sacar adelante los objetivos definidos para un proyecto, administra y moviliza los recursos asignados. Debe fijar las metas y las prioridades y comunicarlas efectivamente al equipo de trabajo.
Los líderes deben generar pensamiento y transmitir bien las ideas, se les debe suministrar las herramientas para que puedan realizar su trabajo y ayuden a mejorar los procesos de la organización.

## Slide 10: Planes y proyectos
Estándades, Metodologías y Frameworks de gestión de proyectos
PMI
PRINCE 2
MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK
SCRUM
Agile
PERT
Extreme Programming (XP)
PM2
Kanban
ISO 21500
Un conjunto de técnicas, recomendaciones y verificaciones, que permiten sistematizar los procesos en los que se descompone la gestión de un proyecto.

## Slide 11: Planes y proyectos
PMI- Project Management
Institute
•La ética, son las características distintivas de una práctica profesional.
•Estándares, son el contenido de una estructura del conocimiento profesional.
•La certificación, es un reconocimiento a la realización profesional.
https://www.pmi.org/

## Slide 12: Planes y proyectos
PMI- Project Management
Institute
Áreas de conocimiento
Gestión de la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión de Costos
Gestión de la Calidad
Gestión de los Recursos Humanos
Gestión de las Comunicaciones
Gestión de Riesgos
Gestión de las Adquisiciones del proyecto
Gestión de Interesados

## Slide 13: Planes y proyectos
PMI- Project Management
Institute
Procesos de iniciación
Procesos de planificación
Procesos de ejecución
Procesos de cierre del proyecto.
Grupos de procesos de la
dirección de proyectos
Procesos orientados al producto: especifican y crean el producto. Varían en función del área de conocimiento.
Supervisión y control
Video:
https://youtu.be/Og7iI31kwPQ?si=bLHZutHNaIRW5VG3

## Slide 14: Planes y proyectos
Matriz de grupos de procesos y áreas del conocimiento
hasta la v6 de PMBOK

## Slide 15: Planes y proyectos
El paso de PMBoK de la 6ª. a la 7ª. Edición

## Slide 16: Planes y proyectos
El paso de PMBoK de la 6ª. a la 7ª. Edición
Nada en la 7ª. edición de El Estándar para la Dirección de Proyectos o de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos contradice la alineación con el enfoque basado en procesos de las ediciones anteriores.
Un cambio significativo con Edición 7 de la Guía del PMBOK® es una visión sistémica de la dirección de proyectos.
Este cambio comienza con una visión de sistemas para entrega de valor como parte de El Estándar para la Dirección de Proyectos y continúa con la presentación del contenido de la Guía del PMBOK®.
Esta vista sistémica refleja un desplazamiento desde las Áreas de Conocimiento de las ediciones pasadas a ocho dominios de desempeño.
Un dominio de desempeño es un grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la consecución efectiva de los resultados de los proyectos.

## Slide 17: Planes y proyectos
El paso de PMBoK de la 6ª. a la 7ª. Edición
En conjunto, los dominios de desempeño representan un sistema de dirección de proyectos de capacidades de gestión interactivas, interrelacionadas e interdependientes que funcionan al unísono para lograr los resultados deseados del proyecto.
A medida que los dominios de desempeño interactúan y reaccionan entre sí, se producen cambios.
Los equipos de proyecto revisan, discuten, adaptan y responden a esos cambios continuamente teniendo en cuenta todo el sistema, no sólo el dominio de desempeño específico en el que se produjo el cambio.
Conforme con el sistema para entrega de valor en El Estándar para la Dirección de Proyectos, los equipos evalúan el desempeño efectivo en cada dominio de desempeño mediante mediciones centradas en los resultados, más que mediante la adhesión a procesos o a la producción de artefactos, planes, etc.

## Slide 18: Planes y proyectos
El paso de PMBoK de la 6ª. a la 7ª. Edición
Una nueva sección sobre Modelos, Métodos y Artefactos ofrece una agrupación de alto nivel de modelos, métodos y artefactos que apoyan la dirección de proyectos.
El avance más significativo en la historia de PMBOK® —la creación de PMIstandards+™, una plataforma digital interactiva que incorpora prácticas, métodos y artefactos actuales, emergentes y futuros, y otra información útil.
El contenido digital refleja de mejor manera la naturaleza dinámica de un conjunto de conocimientos.
PMIstandards+ proporciona a los profesionales de proyectos y a otros interesados, acceso a una gama más rica y amplia de información y recursos, que pueden adaptarse más rápidamente a los avances y cambios en la dirección de proyectos.

## Slide 19: Planes y proyectos

## Slide 20: Planes y proyectos