## Slide 1: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS - ing. ambiental
MSc. Natalia Restrepo Sánchez
“La formulación de un problema, es más importante que su solución”.
Albert Einstein

## Slide 2
Proyecto
Conjunto de actividades que se realiza una sola vez, que tiene un principio y un final definidos en el tiempo
Son las partes mas pequeñas e independientes de los programas . Cada proyecto posee una extensión limitada y directivas bien definidas acerca de las asignaciones y el tiempo
Paquete de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr un producto o beneficio, en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de …
Toda actividad encaminada a lograr un objetivo especifico

## Slide 3: Ejemplos de proyectos
Rappi es una empresa de tecnología que ofrece servicios de entrega a domicilio de una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, medicamentos, productos de supermercado y más.
Cuando Rappi se lanzó por primera vez en Colombia, se trató de un proyecto con un conjunto definido de actividades para desarrollar y lanzar la plataforma de entrega. Esto incluyó el desarrollo de:
la aplicación móvil,
la creación de asociaciones con restaurantes y tiendas,
el establecimiento de sistemas de logística para la entrega eficiente de productos, entre otros aspectos.
Durante el proyecto, se establecieron objetivos claros, como el lanzamiento exitoso de la aplicación, la expansión de la base de usuarios y la creación de una red confiable de repartidores. Una vez que se completaron estas actividades y se alcanzaron los objetivos, el proyecto inicial llegó a su fin y Rappi se convirtió en una empresa establecida que sigue evolucionando y ofreciendo nuevos productos y servicios.

## Slide 4: Reciclaje de aguas grises
Este proyecto implica la instalación de sistemas de recolección y tratamiento de aguas grises en edificios residenciales, comerciales o institucionales. Estos sistemas recogen las aguas grises, las filtran y las tratan para eliminar los contaminantes presentes, permitiendo así su reutilización de manera segura y eficiente.
La implementación de estos sistemas no solo ayuda a conservar los recursos hídricos al reducir la demanda de agua potable, sino que también contribuye a la reducción de la contaminación ambiental al disminuir la carga de aguas residuales que se vierten en los sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.
Este proyecto representa una innovación ambiental al buscar soluciones sostenibles para el manejo del agua, promoviendo la conservación de recursos y la protección del medio ambiente.

## Slide 5: Reforestación sostenible
En este proyecto, la empresa se compromete a reforestar áreas deforestadas o degradadas con especies nativas, con el objetivo de restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en esas zonas.
La empresa puede financiar y gestionar este proyecto como parte de su responsabilidad social empresarial o como una estrategia para compensar su huella de carbono. Además, puede establecer alianzas con comunidades locales, organizaciones ambientales o entidades gubernamentales para llevar a cabo el proyecto de manera colaborativa y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
ACTIVIDADES:
Evaluación del Sitio
Preparación del Terreno
Selección y Adquisición de Semillas o Plantas
Siembra o Plantación
Instalación de Sistemas de Riego
Monitoreo y Mantenimiento
Educación y Participación Comunitaria
Monitoreo a Largo Plazo

## Slide 6: Barrios a la obra
Iniciativa liderada por la Alcaldía de Medellín en colaboración con diferentes organizaciones comunitarias y entidades públicas y privadas.
El objetivo principal del proyecto era transformar los barrios más vulnerables de la ciudad mediante la implementación de intervenciones integrales en áreas como la vivienda, la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y el acceso a servicios básicos.

## Slide 7: ACTIVIDADES
Algunas de las actividades llevadas a cabo como parte de "Barrios a la Obra" incluyeron:
Mejora de la Infraestructura: Construcción y rehabilitación de vías, aceras, parques, centros comunitarios y espacios públicos para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida en los barrios.
Mejoramiento de Vivienda: Construcción y mejoramiento de viviendas para familias de bajos ingresos, con el objetivo de proporcionar hogares seguros y dignos.
Desarrollo Social y Cultural: Implementación de programas educativos, culturales y recreativos para promover la inclusión social, el desarrollo personal y comunitario, y fortalecer el tejido social en los barrios.
Mejora de Servicios Básicos: Ampliación y mejora de los servicios de agua potable, saneamiento, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos para garantizar condiciones de vida más saludables.
Promoción de la Participación Ciudadana: Fomento de la participación activa de los residentes en la toma de decisiones y la implementación de proyectos en sus comunidades, a través de consejos comunales, asambleas vecinales y otros mecanismos de participación.

## Slide 8: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Idea
Formulación
Evaluación
Ejecución
Cierre del proyecto

## Slide 9: PROYECTO DE DESARROLLO VS. PROYECTO DE INVERSIÓN
"Conjunto de inversiones, con coherencia interna, de trabajos, actividades o medidas que han de ejecutarse en un plazo acordado, por lo general en una zona geográfica específica, con objeto de crear, aumentar o mejorar la capacidad productiva y acrecentar la producción y los ingresos de los productores.
Conjunto autónomo, no relacionado con otros, de inversiones, políticas y medidas institucionales y de otra indole diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo de tiempo determinado

## Slide 10
Proyectos sociales
Programas de reforestación, campañas de educación ambiental, proyectos de saneamiento básico en comunidades vulnerables.
Proyectos de inversión
Instalación de plantas de energía renovable, proyectos de reciclaje con fines de lucro, eco-turismo.

## Slide 11: Actividad:
¿ qué objetivos persigue cada idea?
2. ¿posible financiamiento?
3. Impacto que generaría
4. Indicadores de exito
Proyecto social:
Creación de un parque comunitario con especies nativas para la conservación de la biodiversidad en un área urbana.
Proyecto de inversión:
Desarrollo de una planta de tratamiento de aguas residuales que genera biogás como subproducto para su comercialización.

## Slide 12: Ingredientes para una idea:
Detallar las características de la población
Identificar necesidades de una población objetivo.
Expectativas de una poblacion
Punto de partida para una idea

## Slide 13: Comunidad de Tasajera
Problemática Social:
Pobreza y Desempleo: Tasajera es una comunidad pesquera donde la mayoría de los habitantes dependen de la pesca como principal fuente de ingresos. Sin embargo, la falta de infraestructura, recursos, y oportunidades laborales ha llevado a altos niveles de pobreza y desempleo.
Educación y Salud: El acceso a servicios básicos como educación y salud es limitado. Muchas familias viven en condiciones precarias, lo que afecta el bienestar general de la comunidad.
Accidente de 2020: En julio de 2020, ocurrió un trágico accidente cuando un camión que transportaba combustible se volcó, y varias personas que intentaban recolectar el combustible resultaron gravemente quemadas tras una explosión. Este incidente exacerbó la situación de vulnerabilidad social de la comunidad y mostró la desesperación y falta de oportunidades.
Problemática Ambiental:
Degradación del Ecosistema: Tasajera está cerca de la Ciénaga Grande de Santa Marta, un ecosistema clave que ha sufrido graves daños debido a la contaminación, la desecación y la deforestación. La reducción en la calidad del agua y la pérdida de biodiversidad han afectado tanto al medio ambiente como a los medios de vida de los pescadores.
Sobreexplotación de Recursos: La sobreexplotación pesquera y la falta de prácticas sostenibles han llevado a la disminución de las especies marinas, afectando la economía local.
Cambio Climático: La comunidad también enfrenta riesgos asociados al cambio climático, como el aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos, que agravan las condiciones de vida y la vulnerabilidad de la población.

## Slide 14: Ejemplo de población objetivo:
Una comunidad que necesita acueducto veredal
Un grupo de adultos mayores que necesitan servicios recreativos y lúdicos
Unas empresas que están interesadas en implementar un sistema de gestión de la calidad
Una empresa que necesita modernizar su tecnología

## Slide 15: ¿Quiénes perciben una buena idea? ….
Idea
Prefactibilidad
Factibilidad
Actores claves
Clientes, proveedores
competidores, entidades de financiación

## Slide 16: ACTORES CLAVE
PATROCINADORES
EQUIPO DEL PROYECTO
CLIENTES O BENEFICIARIOS
COMUNIDAD LOCAL
AUTORIDADES

## Slide 17: CONSTRUCIÓN DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN PUERTO NARIÑO AMAZONAS
Patrocinadores:
  Gobierno colombiano a nivel nacional, a través de entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
  Organizaciones internacionales o agencias de cooperación internacional que financien proyectos de desarrollo en áreas indígenas y en temas de agua y saneamiento.
Equipo de proyecto:
  Gerente de proyecto: Responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.
  Ingenieros y técnicos especializados en diseño y construcción de sistemas de agua y saneamiento.
  Personal administrativo y de apoyo.
  Consultores o expertos en temas indígenas y culturales, para garantizar el respeto y la inclusión de las tradiciones y necesidades de la comunidad indígena en el proyecto.
Clientes o Beneficiarios:
  La población indígena local de Puerto Nariño y las comunidades circundantes serían los principales beneficiarios del proyecto, ya que recibirían acceso mejorado a servicios de agua potable y saneamiento básico.
Comunidad Local:
  La comunidad local incluiría a todos los residentes de Puerto Nariño y las áreas cercanas que podrían verse afectadas por la construcción y operación del sistema de acueducto y alcantarillado. Esto puede incluir a miembros de la comunidad indígena, así como a otros residentes no indígenas de la zona.
Reguladores y Autoridades:
  Autoridades locales: Representantes del gobierno local de Puerto Nariño y otras autoridades municipales que pueden tener jurisdicción sobre el proyecto.
  Autoridades ambientales: Entidades gubernamentales encargadas de regular y supervisar los impactos ambientales del proyecto, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en Colombia.
  Entidades de salud pública: Organismos encargados de garantizar la calidad del agua potable y la seguridad sanitaria, como el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud departamental o municipal.

## Slide 18: Relación plan – programa - proyecto
Plan
Programa 1
Proyecto 1.1.
Proyecto 1.2.
Programa 2
Proyecto 2.1
Elaborado a partir de un diagnostico que da una visión de conjunto para el futuro desarrollo económico y social
Es la operacionalizacion del programa, que permite asignar responsabilidades especificas y recursos para un t. determinado
Finalmente concreta los programas, por lo tanto se constituyen en la célula básica para el cumplimiento de un plan

## Slide 19: Ej. Plan – programas - proyectos
Plan de Gestión Ambiental para el manejo de la cuenca del rio Bogotá
Programa para la conservacion del territorio
DECLARAR ZONA DE RESERVA FORESTAL EL AREA DE MIRAVALLES CON FINES ECOTURISTICOS
CONTROL DE PROCESOS DE EXPANSION URBANA- NUEVAS VIVIENDAS CAMPETRES Y PACTO DE BORDE
Programa de seguridad hídrica y cultura del agua
REFORESTACION DE LAS RONDAS DE LAS QUEBRADAS AGUAS CLARAS, HOYA DEL CABALLO,…
ADQUISICION DE PREDIOS CON FINES DE CONSERVACION DE LOS NACEDEROS DE LAS QUEBRADAS BETLEMITAS, HOYA DEL CABALLO,

## Slide 20
https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026

## Slide 21: TIPOS de ideas para proyectos de INVERSIÓN
Los emprendimientos que surgen como ideas a necesidades:
En general, desarrollan actividades comerciales relativamente “sencillas” y fáciles de imitar, por lo tanto en poco tiempo surge un gran numero de competidores, lo que disminuye rápidamente su participación en el mercado y aumenta el riego sobre la inversión inicial.
2. Emprendimiento que surge a partir de la identificación de oportunidades:
Crucial la investigación y la educación. Por ello solo están en capacidad de competir solo aquellos que cuentan con igual o mayor nivel de conocimiento. Know how.

## Slide 22: FUENTES DE IDENTIFICACIÓN DE IDEAS
Experiencia personal y observación: A menudo, las mejores ideas de proyectos surgen de las necesidades y problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Observa tu entorno y reflexiona sobre las áreas que podrían mejorarse o las oportunidades que podrían aprovecharse.
Investigación y lectura: Explora libros, revistas, blogs y sitios web relevantes para tu área de interés. La investigación en línea y en bibliotecas puede proporcionarte información sobre tendencias, desafíos y oportunidades actuales que podrían inspirar ideas para proyectos.
Conversaciones y networking: Habla con colegas, amigos, familiares y otras personas de tu red profesional y social. Las conversaciones pueden ayudarte a identificar problemas comunes, nuevas perspectivas y posibles colaboraciones para proyectos.
Eventos y conferencias: Asiste a conferencias, seminarios, talleres y eventos relacionados con tu campo de interés. Estos eventos no solo te brindarán conocimientos y perspectivas actualizadas, sino que también te conectarán con otras personas e ideas.
Plataformas de crowdsourcing: Utiliza plataformas en línea de crowdsourcing o colaboración abierta donde las personas comparten ideas y colaboran en proyectos conjuntos. Ejemplos incluyen Kickstarter para proyectos creativos, OpenIDEO para innovación social y GitHub para desarrollo de software.
Organizaciones y comunidades profesionales: Únete a grupos profesionales, asociaciones, clubes o comunidades en línea relacionadas con tu campo de interés. Estas organizaciones suelen ser excelentes lugares para compartir ideas, recibir retroalimentación y encontrar oportunidades de colaboración.
Problemas sociales y medioambientales: Examina los desafíos sociales, ambientales y económicos que enfrenta tu comunidad, país o el mundo en general. Identifica áreas donde puedas contribuir con soluciones innovadoras y sostenibles a través de proyectos sociales, ambientales o empresariales.
https://manuelrodriguezbecerra.com/libros/

## Slide 23
Iniciamos 8:15 am

## Slide 24: OPENidea
https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=BrowseCurrentUser&rkId=c667c05b8d9e4ef5c7b31a865fa09561&templateName=MenuItem

## Slide 25
https://www.youtube.com/watch?v=CLq6tykbIrk

## Slide 26: PROYECTOS INNOVADORES
Un proyecto innovador es aquel que introduce ideas, productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados en comparación con lo que ya existe.

## Slide 27: IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN
Desarrollo de soluciones sostenible
Adaptación a nuevos desafios
Optimización de recursos
Mejora de la calidad de vida
Impulso a economía verde

## Slide 28: CARACTERISTICAS QUE DIFERENCIAN A LOS PROYECTOS PLANOS DE LOS INNOVADORES
Aspectos por evaluar | Proyectos planos | Proyectos innovadores
Nivel de complejidad | bajo | Medio y alto
mercados | locales | Nacionales e internacionales
Posibilidad de crecimiento | baja | alta
Relación con la investigación | Baja o nula | Alta
Capacidad para atraer inversionistas | baja | Alta
Posibilidad de imitación a corto plazo | alta | Baja
Relación con la tecnología | baja | alta
Interación con otras disciplinas | Monodisciplinaria o personal | Interdisciplinaria

## Slide 29: Actividad
Seleccionar una iniciativa de la plataforma openideo y preparar una presentación que incluya los siguiente:
Descrición de la iniciativa y:
Nivel de complejidad
mercados
Posibilidad de crecimiento
Relación con la investigación
Capacidad para atraer inversionistas
Posibilidad de imitación a corto plazo
Relación con la tecnología
Interación con otras disciplinas

## Slide 30: Fuentes de identificación DE IDEAS
Planes de desarrollo
Estudios de mercado
Diagnósticos sobre problemas municipales
Ferias regionales, nacionales e internacionales
Cambios de leyes y normas
Proyectos fracasados
Reconocimiento de gustos y preferencias
Fuentes de cooperación internacional

## Slide 31: Clasificación de los proyectos: ilpes
De producción de bienes:
1. Primaria (extractiva)
2. Secundaria (transformación)
- Bienes de consumo final
-Intermedio
De producción de servicios:
1. Infraestructura física
2. Infraestructura social
3. Otros servicios
De investigación:
1. Investigación en ciencias
2. Investigación aplicada

## Slide 32: Etapas básicas de un proyecto
Etapas
Idea
Operación
Inversión
Factibilidad
Preinversión
Perfil – estudios básicos
Prefactibilidad
estudios

## Slide 33: NIVEL DE ESFUERZO Y TIEMPO EN EL CICLO DEL PROYECTO

## Slide 34: PROYECTOS CON DOS CICLOS
Los proyectos grandes o complejos pueden requerir varios ciclos, a los que llamaremos fases. En algunos casos, el cierre de una fase puede dar lugar al inicio de la siguiente

## Slide 35: RESTRICCIONES DEL PROYECTO
Todo proyecto está sujeto a una triple restricción: el alcance (productos), el tiempo (cronograma) y el costo (presupuesto).
IMPORTANTE: LA EFECTIVIDAD

## Slide 36: ALCANCE
Se refiere al trabajo (productos) requerido para entregar los resultados del proyecto y los procesos usados para producirlos: es la razón de ser del proyecto. Una de las principales causas para que un proyecto falle es el mal manejo de su alcance en las siguientes situaciones: no se dedicó el tiempo necesario a definir el trabajo, no hubo un acuerdo acerca del alcance por parte de los interesados (stakeholders) o existió una falta de gestión sobre el alcance. Todas estas falencias provocan trabajos no autorizados o presupuestados, conocidos como alteración del alcance (Scope Creep). La alteración del alcance o los cambios no controlados en el alcance provocan que un proyecto incluya más trabajo que el originalmente autorizado, lo que comúnmente resulta en costos más altos que los planificados y una ampliación de la fecha inicial de culminación.

## Slide 37: EJEMPLO
Proyecto
Implementación de un sistema de recolección y tratamiento de aguas pluviales en una comunidad rural.
Objetivo del proyecto
Diseñar, construir e implementar un sistema sostenible de recolección y tratamiento de aguas pluviales en la comunidad de San José, para reducir la dependencia de fuentes de agua subterráneas y mejorar el acceso al agua potable.

## Slide 38: ENTREGABLES
Diseño del sistema
Planos y especificaciones técnicas del sistema de recolección y tratamiento de aguas pluviales
Estudio de viabilidad técnica y ambiental.
Informe de impacto ambiental y permisos necesarios.
Construcción del Sistema:
Instalación de canaletas, tuberías y tanques de almacenamiento.
Construcción de una planta de tratamiento de aguas pluviales.
Informe Final:
Informe de finalización del proyecto con una evaluación de su impacto.
Documentación completa del proyecto, incluyendo manuales de operación y mantenimiento.
Instalación de sistemas de distribución de agua tratada a los hogares.
Capacitación y Sensibilización:
Programas de capacitación para la comunidad sobre el uso y mantenimiento del sistema.

## Slide 39: Limites del proyecto
El proyecto no incluirá la rehabilitación o mantenimiento de fuentes de agua subterráneas existentes.
No se cubrirá la conexión del sistema a instalaciones privadas más allá de la distribución principal.
No se financiará la compra de dispositivos de recolección de agua individuales para los hogares.

## Slide 40: TIEMPO
Se trata de la duración que requieren todas las actividades para completar el proyecto y es usualmente representado en un diagrama de barras (Gantt), un diagrama de hitos o un diagrama de red. A pesar de su importancia, el tiempo, a menudo, es la omisión más frecuente en proyectos. La ausencia de control de los tiempos de un proyecto se refleja en plazos que no se cumplen, actividades incompletas y atrasos en general. Un control adecuado del cronograma requiere una cuidadosa identificación de las tareas que serán ejecutadas, una estimación precisa de su duración, la secuencia en la que serán realizadas y cómo el equipo del proyecto y los recursos serán utilizados. El cronograma es una aproximación a la duración de todas las actividades del proyecto.

## Slide 41: COSTOS
Son los recursos financieros aprobados para la ejecución de las actividades del proyecto e incluyen todos los gastos requeridos para alcanzar los resultados dentro del cronograma planificado

## Slide 42: Estudios de prefactibilidad y factibilidad
Estudio de Mercado | Análisis básico de la demanda y oferta del producto o servicio. Identificación de los principales competidores. Estimación inicial del tamaño del mercado y participación posible. | Análisis profundo de la demanda y oferta, segmentación del mercado. Evaluación exhaustiva de la competencia. Proyecciones de ventas a corto, mediano y largo plazo.
Estudio Técnico | Evaluación preliminar de la tecnología disponible. Identificación de los recursos y materiales necesarios. Ubicación geográfica preliminar y análisis de infraestructuras. | Especificación técnica detallada de los equipos, procesos y tecnología a utilizar. Estudio de localización definitivo, incluyendo análisis de acceso a servicios y recursos. Cronograma detallado del proyecto (Gantt, PERT, etc.).
Estudio Financiero | Estimación inicial de la inversión requerida. Análisis preliminar de costos operativos e ingresos. Evaluación de la rentabilidad potencial del proyecto (VAN, TIR preliminares). | Presupuesto detallado de inversión y operación. Análisis de flujos de caja proyectados. Evaluación exhaustiva de la rentabilidad (VAN, TIR, punto de equilibrio). Análisis de sensibilidad y escenarios financieros.

## Slide 43
Estudio Legal Preliminar: | Revisión general de los marcos regulatorios aplicables. Identificación de permisos y licencias necesarios. | Análisis detallado de las normativas aplicables. Obtención de permisos y licencias necesarias. Revisión de contratos y acuerdos legales.
Estudio Ambiental Preliminar: | Evaluación inicial de los posibles impactos ambientales. Identificación de los requisitos ambientales y normativas aplicables. | Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) detallada. Plan de gestión ambiental y medidas de mitigación. Cumplimiento de normativas ambientales y presentación a autoridades competentes.
Estudio Organizacional Preliminar: | Análisis de la estructura organizativa requerida. Estimación del personal necesario y habilidades requeridas. | Plan de estructura organizativa detallado. Descripción de los roles y responsabilidades. Plan de contratación y capacitación del personal.

## Slide 44: Horizonte de un proyecto
Vida útil del proyecto:
El tiempo durante el cual las inversiones realizadas satisfacen las necesidades que motivaron la definición y ejecución del mismo.
Elementos del horizonte del proyecto: Horizonte: Se da en tiempo
Fase pre operativa | Fase operativa | Fase de liquidación
Todas las actividades hasta que se pone en marcha o entra en operación el proyecto | En esta fase se producen bienes y servicios – se generan ingresos, se incurren en gastos y costos | Corte al proyecto para evaluar…¿al cabo de cuanto tiempo es conveniente vender o cambiar de proyecto?

## Slide 45: Plan de trabajo preliminar
¿Qué se va a hacer?
¿Quién lo va a hacer?
¿Cómo lo va a hacer?
¿Cuando se va a hacer?
¿Dónde se va a hacer?
¿Con que recursos se va a hacer?

## Slide 46: Puntos principales de una idea de PROYECTO
1. Concepto del proyecto | En términos muy claros y resumidos, ¿de qué trata su proyecto?
2. Propuesta de valor | ¿Cuál es el aporte que su producto o servicio le brinda al cliente?
3. Modelo de negocio | ¿Qué pasos sigue su negocio desde la elaboración o consecución de un producto o servicio hasta su entrega final al cliente?
4. Ventajas competitivas | ¿Qué ventajas tiene sobre otros negocios similares? ¿Qué habilidades tiene que aseguren su éxito y triunfo en el mercado? ¿ Qué lo protege contra la imitación?
5. Fuentes de ingresos | ¿Cómo va a generar utilidades con las operación de su negocio? ¿Cuáles son sus diferentes fuentes de ingresos? ¿Cuánto dinero cree generara su negocio en 3 o 5 años?
6. Clientes y mercado | ¿Cuál es su mercado objetivo? ¿Qué potencial tiene este mercado? ¿Quiénes son sus clientes objetivo? ¿Cuántos hay? Cual es su plan para que estos clientes conozcan su producto?
7. Financiación | ¿Cuánto dinero necesita para que su idea se haga realidad? ¿Cuál es su capital? ¿Cuánto en prestamos u otras fuentes de financiación?
8. Expertise del equipo | Nivel de formación, Conocimientos del negocio….

## Slide 47: Marco Lógico- MATRÍZ DE PLANIFICACIÓN
El Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o programas y se compone de una secuencia de 5 pasos metodológicos.

## Slide 48: RESULTADO:
La Matriz de Marco Lógico se presenta de manera tabular, con cada nivel organizado en filas y columnas, lo que facilita la visualización y comprensión de la estructura del proyecto. Esta herramienta es útil no solo en la fase de formulación del proyecto, sino también durante su implementación y evaluación, ya que proporciona un marco de referencia claro y coherente para todas las partes involucradas.
RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS

## Slide 49: para que sirve el Marco lógico:
1. Brindar una estructura lógica y sistémica del proyecto
2. enfoque centrado en resultados: Se centra en los resultados y cambios esperados como punto de partida, lo que permite establecer objetivos claros y medibles que guíen la implementación del proyecto
3. Comunicación y coordinación: Facilita la comunicación y coordinación entre todas las partes interesadas involucradas en el proyecto,
4. Permite identificar los supuestos y riesgos: Identificar y analizar los supuestos y riesgos asociados con el proyecto, lo que ayuda a mitigar posibles obstáculos y maximizar las posibilidades de éxito.
5.Facilita la toma de decisiones
6. Monitorear y evaluar

## Slide 50
Los 5 pasos del Marco Lógico Los pasos metodológicos del Marco Lógico son:
1. El Análisis de Involucrados
2. El Análisis de Problemas
3. El Análisis de Objetivos
4. El Análisis de Alternativas
5. La Matriz del Marco Lógico

## Slide 51: ¿Para qué diseñamos proyectos y programas?
Los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo, un obstáculo al desarrollo.
Ese obstáculo se genera porque existe un servicio público deficiente o inexistente. Muchas veces hay consenso de que la situación actual es insatisfactoria, que se requiere un cambio.

## Slide 52
A esa situación insatisfactoria la llamamos Situación Actual.
Si existe una situación actual insatisfactoria, podemos decir que existe también una Situación Futura Deseada que sería el resultado de una intervención diseñada para mejorar algunos o todos los elementos de la situación actual.
Esa intervención es un proyecto o un programa, que se ejecuta en el corto y mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situación deseada.

## Slide 53: Principio del eml
Causa
Efecto

## Slide 56: Proceso de desarrollo eml
Insumos
Materias primas de un proyecto
Actividades
Acciones necesarias para transformar insumos
Objetivo global
Principal objetivo
Objetivo especifico
Resultados
Son los que el proyecto puede garantizar como resultado de sus actividades
Situacióon que se espera permanezca como consecuencia del proyecto

## Slide 57
Herramientas
Identificación del problema
Identificación del proyecto

## Slide 58
Ciclo del EML

## Slide 59: La Matriz de Marco Lógico:
Resume todo lo discutido en los cuatro pasos anteriores y se agrega información sobre lo que se va a monitorear, lo que se va a evaluar y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto.

## Slide 60: Entonces …
Herramientas de diagnóstico
Análisis de involucrados
Análisis de problemas

## Slide 61: I. Análisis de Involucrados

## Slide 62
Análisis de involucrados
La matriz de clasificación de los interesados (stakeholders) es una herramienta de análisis que permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés e influencia en él. Esta matriz facilita la priorización de los interesados (stakeholders) más importantes para así desarrollar las estrategias correspondientes
Es un trabajo permanente en la vida del proyecto

## Slide 65
IMPORTANTE…..

## Slide 66
GRUPOS

## Slide 67: Proyecto de innovación de envases en una industria lactea
Empresa láctea: La propia empresa láctea sería una parte interesada clave en el proyecto, ya que sería la entidad responsable de la implementación de la innovación de los envases en sus productos lácteos.
Proveedores de envases: Fabricantes y proveedores de envases que suministran los materiales y tecnologías necesarios para la innovación de los envases de los productos lácteos.
Consumidores: Los consumidores de productos lácteos serían stakeholders importantes, ya que son los usuarios finales de los productos y serán quienes interactúen con los nuevos envases. Sus opiniones y preferencias pueden influir en el diseño y la aceptación de los nuevos envases.
Distribuidores y minoristas: Distribuidores y minoristas que comercializan y venden los productos lácteos en los nuevos envases, y que pueden tener opiniones sobre la funcionalidad, practicidad y presentación de los envases.
Autoridades regulatorias: Entidades gubernamentales encargadas de regular la industria alimentaria y la seguridad de los envases, que pueden tener requisitos específicos que deben cumplirse para la introducción de nuevos envases en el mercado.
Organizaciones ambientales: Grupos y organizaciones ambientales preocupados por el impacto ambiental de los envases, que pueden estar interesados en la innovación de envases más sostenibles y ecoamigables.
Competidores: Otras empresas del sector lácteo que pueden verse afectadas por la introducción de nuevos envases innovadores y que pueden estar interesadas en seguir de cerca los desarrollos en este proyecto.
Investigadores y desarrolladores: Investigadores, científicos y desarrolladores de tecnología que trabajan en el desarrollo y la mejora de los envases, aportando conocimientos especializados y experiencia técnica al proyecto.

## Slide 68: Se comienza el análisis preparando una tabla con cuatro columnas y una fila para cada grupo:

## Slide 69: EJEMPLO: P. contribución en la Disminución de la pobreza …….
GRUPO | PROBLEMA MANIFESTADO | INTERESES
Pescadores | Producción baja y mala calidad Nula organización entre pescadores Falta de alternativas de pesca | Buscar otras fuentes de empleo que reduzcan la dependencia de las pesca
Educadores | Aparición de maestros nuevos No hay respeto por este oficio | Poder seguir ejerciendo su labor Desarrollo social y comunitario de la población

## Slide 70: Matriz de clasificación de los interesados
Mantener satisfecho
Gestionar atentamente
Monitorear
Mantener informado
Alto
poder
Bajo
poder
Bajo interés
Alto interés

## Slide 71: II. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

## Slide 72
Análisis de problemas

## Slide 74: Identificación de los principales problemas existentes
No de los posibles, imaginados o futuros.
CORRECTA FORMULACIÓN | La cosecha está infectada por insectos
MALA FORMULACIÓN | No hay insecticidas disponibles

## Slide 75: Hacemos el análisis de problemas para:
Analizar
Situación actual relacionada con el problema de desarrollo seleccionado
Identificar
Los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las relaciones causa-efecto entre ellos.
Visualizar
las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama (árbol de problemas).

## Slide 76: Pasos fundamentales para aplicar la técnica de árbol de problemas
Identificar los principales problemas existentes en torno a la temática seleccionada
Seleccionar un problema focal para su análisis
Desarrollar el árbol de problemas

## Slide 77: Análisis de problemas
Busca identificar los aspectos negativos de una situación existente. Establece relaciones:
causa
Efecto

## Slide 79
Diagrama del Árbol de Problemas
ALTA ACCIDENTALIDAD DE LOS AUTOMOTORES
Pasajeros llegan tarde al trabajo
Alta frecuencia de lesiones y muerte
Altas perdidas económicas
Imagen de la empresa desmejorada
Imprudencia de los conductores
Calles en mal estado
Vehículos en mal estado
Vehículos obsoletos
Mal mantenimiento de los vehículos
Notes: L trabajo

## Slide 80: III ANÁLISIS DE OBJETIVOS

## Slide 81: Entonces …
Herramientas de identificación
Análisis de objetivos
Análisis de alternativas

## Slide 82
Qué hacer?... Análisis de objetivos

## Slide 83: El análisis de objetivos permitirá:
Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas, con la participación de las partes interesadas.
Verificar la jerarquía de los objetivos.
visualizar en un diagrama las relaciones:
medio
Fin

## Slide 84: El primer paso es convertir el árbol de problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas.

## Slide 85: Los siguientes pasos son:
2. Seleccionamos el problema que está en el nivel más alto del árbol de problemas y lo convertimos en un objetivo o manera de abordar el problema.
3. Luego trabajamos hacia abajo, convirtiendo cada causa en un medio de abordar el problema de desarrollo, formulando cada condición negativa del árbol de problemas como una condición positiva, es decir, objetivos que son deseados y factibles en la realidad.
4. Hecho esto, se revisan todas las relaciones medio-fin y tenemos el árbol de objetivos.

## Slide 86
ACCIDENTALIDAD REDUCIDA DE LOS AUTOMOTORES
Pasajeros llegan a tiempo al trabajo
frecuencia disminuida de lesiones y muerte
perdidas económicas disminuidas
Imagen de la empresa mejorada
prudencia de los conductores
Calles en buen estado
Vehículos en buen estado
Vehículos renovados
Buen mantenimiento de los vehiculos

## Slide 88
IV. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

## Slide 89
Se identifican algunas diferencias/ estrategias (del árbol de objetivos), que si son ejecutadas contribuyen a promover el cambio de la situación actual situación futura.

## Slide 90
Después de identificadas las distintas estrategias se debe evaluar cada una con varias herramientas de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando.

## Slide 91
Los intereses de los beneficiarios del proyecto
Los recursos financieros disponibles
Los resultados de estudios económicos (costos totales, beneficios), financieros, sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas
Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales

## Slide 92
Metodología
1. Eliminar del árbol de objetivos :
- Los objetivos que no son deseables o imposibles de conseguir
- Los objetivos que persiguen otros proyectos del área
2. Identificar las posibles ramas “medios – fin” alternativas en el árbol de objetivos que puedan convertirse en posibles proyectos y se traza un circulo alrededor de ella
3. Etiquetar las alternativas “Alternativa turística” “Alternativa para el empleo”
4. Discutir las implicaciones para los grupos afectados
5. Viabilidad de cada posible estrategia
6. Seleccionar la mejor alternativa

## Slide 93
Diagrama del Árbol de Problemas
ALTA ACCIDENTALIDAD DE LOS AUTOMOTORES
Pasajeros llegan tarde al trabajo
Alta frecuencia de lesiones y muerte
Altas perdidas económicas
Imagen de la empresa desmejorada
Imprudencia de los conductores
Calles en mal estado
Vehículos en mal estado
Vehículos obsoletos
Mal mantenimiento de los vehículos
Estrategia de educación
Notes: L trabajo

## Slide 94
Matríz de priorización
Supongamos que estamos evaluando tres alternativas para la incorporación de paneles solares en una comunidad en la cual se identifico una problemática relacionada con falta de acceso a energía eléctrica
Instalación de paneles solares en tejados de viviendas individuales (Alternativa A).
Creación de una granja solar comunitaria (Alternativa B).
Integración de paneles solares en edificios públicos y comunitarios (Alternativa C).
Y vamos a considerar tres criterios para evaluar estas alternativas:
Costo inicial: Cuánto cuesta implementar cada alternativa.
Impacto ambiental: El grado en que cada alternativa reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve la sostenibilidad ambiental. (Impacto paisajistico)
Facilidad de implementación: La complejidad y el tiempo requerido para implementar cada alternativa.

## Slide 95
Análisis costo beneficio
El análisis costo-beneficio (ACB) es una técnica que compara los costos asociados con una acción o proyecto con los beneficios que se derivan de ella.
EJEMPLO:
Costos:
Costos iniciales de instalación: Incluyen el costo de los paneles solares, inversores, cables, estructuras de montaje y otros equipos necesarios para la instalación de los paneles solares.
Costos de mantenimiento: Estos incluyen los costos de limpieza, inspecciones periódicas, reparaciones y reemplazos de componentes durante la vida útil de los paneles solares.
Costos de operación: Incluyen el costo de la electricidad necesaria para operar los paneles solares (por ejemplo, para el funcionamiento de los inversores).
Beneficios:
Ahorro en costos de energía: Representa el valor presente neto de los ahorros en facturas de energía eléctrica que se obtienen al generar electricidad a partir de los paneles solares en lugar de comprarla a la red eléctrica.
Ingresos por venta de energía excedente: Si el proyecto permite vender el exceso de energía generada por los paneles solares a la red eléctrica, estos ingresos pueden considerarse como beneficios adicionales.
Beneficios ambientales: Representan el valor monetario de los beneficios ambientales asociados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

## Slide 96
Análisis:
Calcula los costos totales sumando los costos iniciales, de mantenimiento y de operación.
2. Calcula los beneficios totales sumando los ahorros en costos de energía, los ingresos por venta de energía excedente y los beneficios ambientales.
3. Calcula el valor presente neto (VPN) de los costos y beneficios utilizando una tasa de descuento apropiada para reflejar el valor del dinero en el tiempo.
4. Si el VPN de los beneficios es mayor que el VPN de los costos, entonces el proyecto se considera económicamente rentable.
Consideraciones adicionales:
Es importante tener en cuenta la vida útil de los paneles solares y los costos asociados con el reemplazo de los mismos al final de su vida útil.
Se deben considerar los cambios en los precios de la energía y las políticas gubernamentales relacionadas con la energía renovable al proyectar los costos y beneficios futuros.

## Slide 97
VALOR PRESENTE NETO
Es una herramienta financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de un proyecto o inversión. El VPN compara el valor actual de los flujos de efectivo que se espera que un proyecto genere en el futuro, con la inversión inicial necesaria para llevarlo a cabo.
Su objetivo es determinar si un proyecto es rentable en términos de valor actual del dinero.
https://salariominimocolombia.info/

## Slide 98
TASA DE DESCUENTO
Factor clave en las finanzas que se utiliza para ajustar el valor de los flujos de efectivo futuros, trayéndolos al presente. Refleja el costo de oportunidad del capital, es decir, el rendimiento mínimo que un inversionista espera obtener para compensar el riesgo y la pérdida de poder adquisitivo con el tiempo.
Factores que influyen en la tasa de descuento:
Inflación: La pérdida de poder adquisitivo en el tiempo debido al aumento generalizado de precios.
Riesgo: Proyectos con mayor incertidumbre requieren una tasa de descuento más alta para compensar el riesgo adicional.
Costo de oportunidad: El retorno que se podría haber obtenido si el dinero se hubiera invertido en la mejor alternativa disponible (por ejemplo, en un activo seguro o en el mercado financiero).
Política monetaria: Las tasas de interés fijadas por los bancos centrales influyen en el costo del dinero y, por lo tanto, afectan las tasas de descuento.

## Slide 99
INTERPRETACIÓN
Si el VPN es positivo (> 0), significa que el proyecto generará más valor del que costó, es decir, es rentable.
Si el VPN es negativo (< 0), el proyecto no cubre los costos iniciales, por lo que no es recomendable.
Si el VPN es igual a cero, significa que el proyecto recupera la inversión, pero no genera beneficios adicionales.

## Slide 100
EJEMPLO:
Supongamos que una empresa está considerando realizar una inversión en un proyecto que tiene un costo inicial de $10,000,000 COP. Este proyecto generará beneficios anuales durante los próximos 5 años.
Los flujos de efectivo anuales esperados del proyecto son los siguientes:
Año 1: $2,500,000 COP
Año 2: $3,000,000 COP
Año 3: $3,500,000 COP
Año 4: $4,000,000 COP
Año 5: $4,500,000 COP
Ahora, vamos a calcular el valor presente neto (VPN) de los flujos de efectivo utilizando una tasa de descuento del 5% anual, que es una tasa de descuento comúnmente utilizada en análisis de inversión en Colombia.

## Slide 102
QUE ES LA TASA DE DESCUENTO:
La tasa de descuento es un parámetro utilizado en el análisis económico para reflejar la preferencia temporal del dinero. Representa la tasa a la cual se descuentan los flujos de efectivo futuros para expresar su valor en términos de dinero en el presente. En otras palabras, la tasa de descuento determina cuánto vale un dólar recibido en el futuro en términos de su valor actual.
En el contexto del análisis costo-beneficio y otros análisis financieros, la tasa de descuento se utiliza para calcular el valor presente neto (VPN) de los costos y beneficios futuros asociados con un proyecto. Esta tasa refleja la rentabilidad esperada de alternativas de inversión similares y el riesgo asociado con la inversión en el proyecto en cuestión.
La tasa de descuento se expresa generalmente como un porcentaje anual y puede variar dependiendo de varios factores, como la tasa de inflación, la tasa de interés del mercado, el riesgo asociado con el proyecto y las preferencias individuales o institucionales.
En resumen, la tasa de descuento es una herramienta importante en el análisis financiero que permite comparar flujos de efectivo futuros con los flujos de efectivo actuales y tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos financieros.

## Slide 103
Ejercicio de Análisis Costo-Beneficio: Instalación de Paneles Solares
Supongamos que una comunidad está considerando la instalación de un sistema de paneles solares para generar electricidad en un área rural.
A continuación se detallan algunos datos relevantes:
Costos:
Costo inicial de instalación: $50,000.
Costo anual de mantenimiento: $1,500
Costo anual de operación (electricidad para operar inversores): $500.
Beneficios:
Ahorro anual en costos de energía: $3,000.
Ingresos anuales por venta de energía excedente: $500.
Beneficios anuales por reducción de emisiones de CO2: Estimados en $600.
Datos adicionales:
Vida útil de los paneles solares: 10 años
Tasa de descuento: 12% anual.
Considere una inflación promedio de los últimos 5 años.
Instrucciones:
Calcula el valor presente neto (VPN) de los costos y beneficios del proyecto utilizando una tasa de descuento del 12%.
Determina si el proyecto de instalación de paneles solares es económicamente rentable.
¿Qué recomendación harías basándote en los resultados obtenidos?

## Slide 104
ALTERNATIVA 1. Contratación de servicios de mantenimiento, contratación nuevos conductores, capacitación en manejo seguro, compra reparación de vehículos
ALTERNATIVA 2. Crear unidad de mantenimiento, contratación de nuevos conductores, capacitación en manejo seguro, compra y reparación de vehículos.

## Slide 105
¿Para qué sirven los criterios?

## Slide 106
Conclusión…..

## Slide 107: tarea próximo martes
Lista de comprobación de elementos clave:
Realizar un diagnóstico general sobre su idea de proyecto, tema, antecedentes, ubicación, disponibilidad de información.
Relacionar el proyecto con el PND o PMD o ODS
Identificación de partes interesadas representada a través de matríz de identificación y de clasificación.
Realizar árbol de problemas y objetivos
Leer documento sobre Marco Lógico disponible aula virtual

## Slide 108
Matriz de marco lógico
Esta matriz permite estructurar el contenido de un proyecto de manera completa y comprensible.

## Slide 109
Representación de la matriz
Se presenta en cuatro columnas por cuatro filas

## Slide 111
LÓGICA DE INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ
LOGICA VERTICAL: Condiciones necesarias y suficientes para conseguir los objetivos, determina lo que el proyecto pretende realizar, aclara las relaciones de causalidad y específica los supuestos e incertidumbres importantes que escapan a la gestión del proyecto
LÓGICA HORIZONTAL: Se refiere a la medición de los efectos del proyecto y de los recursos movilizados mediante la especificación de los indicadores claves.

## Slide 113
Lógica de intervención | indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Objetivo global: El OG al cual se espera que el proyecto vaya a contribuir significativamente | Medidas para averiguar hasta que grado se cumplió el objetivo global | Descripción de la fuente de información que permite verificar los indicadores | Condiciones externas que podrían influir en la implementación y resultados del proyecto
Objetivo especifico: El efecto que se espera lograr como resultado del proyecto. Propósito inmediato del mismo | Medidas para averiguar hasta que grado se cumplió el objetivo global | Descripción de la fuente de información que permite verificar los indicadores | Condiciones externas que podrían influir en la implementación y resultados del proyecto
Resultados esperados | Medidas para averiguar hasta que grado se cumplió el objetivo global | Descripción de la fuente de información que permite verificar los indicadores | Condiciones externas que podrían influir en la implementación y resultados del proyectoo
Actividades: Las acciones concretas que el proyecto tiene que emprender a fin de producir los resultados | Medios: Bienes y servicios para llevar a cabo la actividad | costes | Condiciones externas que podrían influir en la implementación y resultados del proyecto

## Slide 114
Secuencia de hipótesis

## Slide 116
CONSTRUCCIÓN DE LA MML

## Slide 117
Son medidas específicas y cuantificables que se utilizan para evaluar el progreso y el impacto de un proyecto.
¿Qué son los indicadores?
Relevantes
Medibles
Específicaos
Realistas
Temporales
Sensibles al cambio

## Slide 118
TIPOS DE INDICADORES
De resultados
Estos indicadores miden los cambios directos en la situación o problema que el proyecto está diseñado para abordar.
Por ejemplo, si un proyecto tiene como objetivo mejorar la salud materna, un indicador de resultado podría ser la tasa de mortalidad materna.
De impacto
Estos indicadores van más allá de los resultados inmediatos y miden los cambios a largo plazo en la situación o problema.
Por ejemplo, si un proyecto de educación tiene como objetivo reducir la pobreza, un indicador de impacto podría ser la tasa de empleo de los graduados del programa.
De proceso
Estos indicadores miden el progreso en la implementación de las actividades del proyecto.
Por ejemplo, el número de talleres realizados, el porcentaje de participantes capacitados o el avance en la entrega de insumos.

## Slide 119
Indicadores de eficacia:
Estos indicadores evalúan la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos.
Por ejemplo, el costo por beneficiario alcanzado o el porcentaje de metas logradas en relación con el presupuesto asignado.
Indicadores de eficiencia:
Miden la capacidad de un proyecto para lograr sus objetivos y producir los resultados esperados.
Indicadores de calidad:
Estos indicadores evalúan la calidad de los productos o servicios entregados por el proyecto
Por ejemplo, la satisfacción del cliente o la calidad técnica de los productos entregados.

## Slide 120
Formulación de indicadores

## Slide 121
Fin: |  | Indicadores | Tipo de indicador
Propósito: | Reducir la mortalidad infantil en población menor de 5 años en la comunidad indegena de XXXXX | N de defunciones año/total de la población (periodicidad) - Linea base | De resultado
Componentes/ resultados esperados/ propósitos |  |  | 
Actividades | Realizar talleres de alimentación saludable con productos nativos a las madres | Costo real de taller/ costo planificado por taller N de talleres ejecutados / n de talleres planificados Número de sesiones de capacitación sobre salud materno-infantil realizadas en la comunidad indígena. | De eficacia

## Slide 122
Fin: |  | Indicadores | Tipo de indicador
Propósito: | Reducir la mortalidad infantil en población menor de 5 años en la comunidad indegena de XXXXX | N de defunciones año/total de la población (periodicidad) - Linea base | De resultado
Componentes/ resultados esperados/ propósitos |  |  | 
Actividades | Realizar talleres de alimentación saludable con productos nativos a las madres | Costo real de taller/ costo planificado por taller N de talleres ejecutados / n de talleres planificados Número de sesiones de capacitación sobre salud materno-infantil realizadas en la comunidad indígena. | De eficiencia

## Slide 123
Ejercicio
TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, ESTABLECE INDICADORES E INDICA EL TIPO DE INDICADOR A QUE CORRESPONDE
Fin: Mejorar la gestión de los residuos sólidos para reducir el impacto ambiental negativo y promover el desarrollo sostenible en la comunidad.
Objetivo de proyecto: Implementación de un programa de gestión integral de residuos sólidos en una ciudad.
Componentes sw proyectos:
Reducir la cantidad de residuos enviados a vertederos.
Fomentar la separación y el reciclaje de residuos.
Mejorar el manejo y la disposición final de los residuos peligrosos.
Acciones propuestas:
Implementar campañas de sensibilización y educación ambiental sobre la importancia de la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
Establecer puntos de recogida selectiva de residuos reciclables en áreas clave de la ciudad.
Mejorar la infraestructura para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos, incluyendo la construcción de plantas de reciclaje y compostaje.
Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento del flujo de residuos para evaluar el desempeño del programa y realizar ajustes según sea necesario.

## Slide 124
SUPUESTOS

## Slide 125
Cronograma
Presenta toda la secuencia lógica y los pasos a seguir para entregar los resultados.
el cronograma se convierte en la herramienta que el equipo usará con más frecuencia, no solo para controlar el avance del proyecto, sino también para realizar el análisis y los ajustes que sean necesarios.

## Slide 126
Técnicas/herramientas para elaborar
cronogramas
Técnicas | Herramientas
Diagrama de Gantt | Microsoft proyect
Estimación de la duración de las actividades | Asana
Ruta crítica | 

## Slide 127
Estimación de la duración de actividades
Juicio de expertos: Teniendo en cuenta experiencias anteriores, los expertos pueden proporcionar tiempos estimados de duración. Esta técnica es útil para aquellas actividades en las que el equipo tiene bastante experiencia en proyectos similares.
2. Estimación análoga: Es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o un proyecto mediante el uso de información histórica. Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como la duración, el presupuesto y la complejidad.
Por lo general, es menos costosa respecto a las otras técnicas, pero también tiene menor exactitud.

## Slide 128
3. Estimación paramétrica: Utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como el costo y la duración; por ejemplo, horas hombre o metros cuadrados. Con esta técnica se pueden obtener niveles más altos de exactitud, pero toma más tiempo y es más costosa.
Ejemplo: Tenemos una actividad que consiste en capacitar a 100 trabajadores en temas de sepación selectiva de residuos.
Variables que podrían influir en la duración de la capacitación:
Duración de la capacitación por trabajador: ¿Cuánto tiempo se necesita para capacitar a un solo trabajador en el manejo de residuos sólidos?
Tamaño del grupo de capacitación: ¿Cuántos trabajadores se capacitarán simultáneamente? Esto podría influir en la eficiencia del proceso de capacitación.
Disponibilidad de recursos y facilitadores: ¿Cuántos recursos humanos y materiales se asignarán a la capacitación? ¿Qué tan experimentados están los facilitadores en el tema?
Supongamos que los datos históricos indican que la duración promedio de la capacitación por trabajador es de 8 horas, y que el tamaño ideal del grupo de capacitación es de 20 trabajadores por sesión. Además, supongamos que tenemos cuatro facilitadores altamente capacitados disponibles para conducir las sesiones de capacitación.
Con esta información, podríamos calcular la duración total de la capacitación para los 100 trabajadores de la siguiente manera:
Duración por trabajador: 8 horas
Tamaño del grupo de capacitación: 20 trabajadores por sesión
Sesiones requeridas: 100 trabajadores / 20 trabajadores sesion =5 sesiones
Duración total de la capacitación: 5 sesiones×8 horas/sesión=40 horas

## Slide 129
4. Método PERT ((Program Evaluation and Review Technique))(Program Evaluation and Review Technique) : Puede lograrse una mayor exactitud tomando en consideración el grado de incertidumbre y el riesgo.
ACTIVIDAD: Capacitar a 100 trabajadores …...
O (optimista): 35 horas. Esta estimación representa el escenario más favorable, donde la capacitación se lleva a cabo sin contratiempos y de manera muy eficiente.
M (más probable): 40 horas. Esta es la estimación más realista de la duración de la capacitación, basada en la experiencia y en factores conocidos sobre el proceso de capacitación.
P (pesimista): 50 horas. Esta estimación representa el escenario menos favorable, donde pueden surgir contratiempos o dificultades que ralenticen el proceso de capacitación.

## Slide 130
Determinación de la secuencia lógica
de actividades
Uno de los pasos más importantes para crear el cronograma consiste en determinar la secuencia lógica de las actividades. Estas deben ordenarse con exactitud ya que constituyen el soporte de un proyecto realista y alcanzable. La secuencia también determina las dependencias entre las actividades.
Por ejemplo, hay actividades que no pueden empezar hasta que la actividad anterior haya terminado. Existen tres tipos de dependencias entre actividades:

## Slide 131
Dependencias obligatorias: Son inherentes a la naturaleza del trabajo que se ejecuta. Por ejemplo, no se puede iniciar la construcción de muros si no se ha terminado la cimentación.
Dependencias discrecionales: Son definidas por el equipo del proyecto. Consisten en cambiar el orden lógico sin afectar el resultado. Por ejemplo, si quisiéramos remodelar una sala de juntas cambiando la alfombra y pintando de otro color las paredes, la secuencia lógica diría que primero se pintan las paredes y después se coloca la alfombra. Sin embargo, podríamos primero colocar la alfombra y después pintar las paredes. Claro que habría que proteger muy bien la alfombra y pintar con mucho cuidado para que no se manche, pero se puede invertir el orden.
Dependencias externas: Implican una relación entre las actividades del proyecto con las que no pertenecen a su ámbito. Son las que están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, obtener la aprobación de una solicitud de licencia de construcción.

## Slide 132
Diagrama de precedencias: El diagrama de precedencias es una técnica para crear un diagrama de red del proyecto. Se utilizan casillas o rectángulos, denominados nodos, a fin de representar las actividades y se conectan con flechas para mostrar las dependencias | Diagrama de flechas: El diagrama de red es una técnica de diagramación que permite visualizar las dependencias de las actividades y calcular la duración total del proyecto. El diagrama de red incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones de precedencia

## Slide 133
Supongamos las siguientes actividades:
Excavación del terreno
Construcción de cimientos
Estructura de la casa
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de fontanería
Instalación de ventanas y puertas
Acabados interiores
Acabados exteriores
Limpieza y entrega
Diagrama de precedencias:

## Slide 134
Diagrama de redes - flechas

## Slide 135
Diagrama de ruta crítica
Una vez que el equipo del proyecto ha terminado con la diagramación de la red de actividades, es necesario determinar la ruta crítica. Esta se define como aquella que va desde el inicio hasta el final del proyecto y que toma más tiempo en comparación con las otras rutas.
Es también la que no tiene espacios u holguras de tiempo entre
actividades, lo que significa que cualquier demora en alguna de las actividades en esta ruta resultará en un retraso del proyecto. Calcular los valores para encontrar la ruta crítica es un proceso complejo ya que se debe determinar la duración de cada actividad en relación con los estimados, que incluyen los tiempos de holgura para que una actividad se inicie y concluya. El uso de programas de computación puede facilitar este proceso; en especial para proyectos de gran magnitud.

## Slide 137
Diagrama de Gannt
El diagrama de Gantt es una presentación gráfica muy utilizada cuyo objetivo es mostrar la duración prevista para las diferentes actividades a lo largo del tiempo total del proyecto. Se utiliza con frecuencia para presentar el cronograma del proyecto a los interesados (stakeholders) ya que su presentación gráfica favorece su comprensión. Básicamente, el diagrama está compuesto por un eje vertical, en el
que se establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de ellas.

## Slide 139
Comprensión del cronograma
La creación del cronograma es un proceso que requiere constantes revisiones de los estimados para obtener uno que se ajuste a las restricciones del proyecto. La primera versión puede dar resultados que no están dentro del presupuesto, los recursos y las dependencias con otros proyectos. El gerente del proyecto deberá realizar varios ajustes hasta lograr un cronograma final.
La compresión del cronograma mediante la reducción de duraciones es un caso especial de análisis matemático que busca formas de acortar la duración del proyecto sin cambiar su alcance. Esta incluye técnicas:

## Slide 140
Intensificación (Crashing): Implica reducir el estimado original de una actividad mediante el uso de recursos adicionales. Se analiza la relación entre los costos y la duración para determinar el mayor grado de intensificación a cambio del menor aumento posible en los costos. La intensificación no siempre produce alternativas viables y muchas veces resulta en un incremento del riesgo y del costo.
Ejecución rápida (Fast Tracking): Significa realizar en paralelo actividades que normalmente se ejecutarían en secuencia, lo que implica usar recursos adicionales. Esta técnica muchas veces aumenta de manera desproporcionada el riesgo asociado con el proyecto y está limitada por las relaciones de dependencia entre actividades.

## Slide 142
Componentes de un
estudio de pre factibilidad

## Slide 143
Consideraciones básicas
Análisis de oferta y demanda de un bien o servicio
Aspectos técnicos del proyecto
Aspectos legales y administrativos
Inversiones y financiamiento
Presupuesto de ingresos, costos y gastos
Pre – evaluación de un proyecto
Componentes de un proyecto

## Slide 144
a. Objetivos
b. Justificación
c. Antecedentes
d. Características generales del área del proyecto
e. Políticas y normas gubernamentales
f. Factores condicionantes
1. Consideraciones básicas

## Slide 145
a. Objetivos
General | Específicos
¿Qué se pretende con el estudio? | Cómo cumplo con el objetivo general
E.j: Crear una comercializadora de moras en el municipio de Guasca | 
Estudiar la viabilidad de mercados, técnica, economica, financiera y social para crear una comercoializadora de …… | Analizar la oferta y demanda de moras Posible respuesta: +Determinar la demanda de frutas en el municipio + Identificar competencia + Identificar potenciales proveedores
 | Definir aspectos técnicos del proyecto Posibles respuestas: + Determinar tamaño apropiado de

## Slide 146
b. Justificación
Se hace con base en la identificación de una problemática, que se pretende resolver con el proyecto
¿Por qué se requiere
El proyecto?
En el caso de una oportunidad se sustenta el proyecto con base en argumentos como:
Mercados potencialmente atractivos
Tendencias del sector al que pertenece el proyecto
Desarrollo de nuevas tecnologías

## Slide 147
c. Antecedentes
Menciona simplificadamente todos los esfuerzos que anteriormente se han hecho en relación con el proyecto
d. Características generales del área del proyecto
Síntesis de las principales características sociales, económicas y culturales del área donde se originara el proyecto.
Hacer hincapié en aquellos aspectos que afectan mas directamente el proyecto. X ej. Vocación frutícola del municipio.

## Slide 148
e. Políticas y normas gubernamentales
En la medida en que los proyectos coayudan al logro de las políticas gubernamentales, el nivel de dificultad para las fases siguientes del proyecto disminuye.
f. Factores condicionantes
Variables que afectan directamente el proyecto.
X ej. Para un cultivo: tipos de cultivo, variedades, características del suelo…etc

## Slide 149
2. Análisis de oferta y demanda de un bien o servicio
Un estudio de mercado es una investigación que busca conocer las preferencias de un sector comercial concreto, así como para evaluar las necesidades y hábitos de un público objetivo.
Cuando se trata de Proyectos Privados (generadores de ingresos), el Objeto del Estudio de Mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta Área Geográfica y bajo determinadas condiciones de Precio y Cantidad, la comunidad estaría dispuesta a Adquirir para Satisfacer sus necesidades.

## Slide 150
Pero si se trata de Proyectos Sociales, su estudio se Orienta hacia la Estimación de Necesidades Colectivas, tengan o no repaldo de un poder adquisitivo.

## Slide 151
Análisis del usuario o cliente
¿Quienes son los usuarios o clientes?
¿A que segmento pertenecen?
¿Cuáles son los criterios mas importantes para utilizar o consumir un bien o servicio?
¿Cuánto dinero destinan para la compra del bien o servicio?
¿Cuál es el grado de satisfacción actual?
¿Cuántos conforman la demanda actual?
¿Cuánto tiempo y con que frecuencia se dedican a la compra del bien o servicio?
¿Cuál es el nivel de ingresos?

## Slide 152
2. Análisis de la competencia
Quienes son los competidores
Que tipo de programas/ lineas de bienes o ss ofrecen
Participación en la oferta actual y fraccion de demanda que atienden.
¿Cómo ofrecen esos bienes o servicios?
¿Cómo se proveen de recursos para su funcionamiento?
¿Qué segmento de la población atienden?
¿Cuál es su área de influencia?
¿Qué tecnología utilizan?
Competidores fuertes y debiles

## Slide 153
Objetivo del Benchmarking: Lácteos Excelencia desea mejorar su proceso de producción y distribución de leche y productos lácteos. El objetivo es identificar las mejores prácticas en la industria láctea y aplicarlas para aumentar la eficiencia y la calidad.
Selección de Empresas de Referencia: Lácteos Excelencia identifica a tres empresas líderes en la industria láctea como sus competidores de referencia:
  Fonterra: Una empresa láctea multinacional con una sólida reputación en Nueva Zelanda.
  Lácteos Andinos: Una empresa regional líder en San Juan de Pasto.
  Productos Vicky S.A.S.: Otra empresa destacada en la misma región.
Recopilación de Datos: Lácteos Excelencia realiza entrevistas estructuradas con representantes de estas tres empresas. Recopila información sobre sus procesos de producción, logística, calidad, distribución y gestión.
Análisis de Datos y Comparación:
  Lácteos Excelencia compara sus propios procesos con los de las empresas de referencia.
  Identifica las mejores prácticas en áreas como:
    Control de calidad.
    Eficiencia en la cadena de suministro.
    Innovación en productos lácteos.
    Estrategias de marketing y distribución.
Resultados y Acciones:
  Lácteos Excelencia descubre que Fonterra tiene un proceso de control de calidad excepcional y una cadena de suministro altamente eficiente.
  Aprende de Lácteos Andinos sobre cómo adaptar sus productos a las preferencias regionales.
  Toma nota de las estrategias de marketing exitosas de Productos Vicky S.A.S.
Implementación:
  Lácteos Excelencia desarrolla un plan de acción basado en las mejores prácticas identificadas.
  Implementa mejoras en su proceso de control de calidad y optimiza la cadena de suministro.
  Ajusta su estrategia de marketing para llegar a un público más específico.

## Slide 154
3. Análisis de proveedores
Quienes son los proveedores
Qué productos o servicios ofrecen
Qué cantidades y calidades están en capacidad de ofrecer
Cada cuanto pueden ofrecer esos productos
Con que márgenes de utilidad trabajan
En dónde se encuentran
Cuales son sus ventajas y desventajas
Que garantías ofrecen

## Slide 155: ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DEL MERCADO DE UN PROYECTO
MERCADO
CONSUMIDOR
MERCADO
PROVEEDOR
ANALISIS DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA
OFERTA
ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
ANÁLISIS DE LOS
PRECIOS
ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACIÓN
CONCLUSIONES
DEL ANÁLISIS DEL
MERCADO
MERCADO
COMPETIDOR
ESTRUCTURA
DEL
MERCADO
MERCADO
DISTRIBUIDOR
MERCADO
EXTERNO
VARIABLES
MACROECONOMICAS
ENTORNO DEL MERCADO

## Slide 156: ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO:
Análisis Histórico: En esta etapa, se recopila información sobre el pasado relacionada con el mercado en cuestión. Se examinan datos históricos, tendencias, cambios en la demanda, comportamiento del consumidor y eventos relevantes.
Análisis de la Situación Vigente:
Demografía: ¿Quiénes son los consumidores? ¿Cuál es su perfil demográfico?
Competidores: ¿Quiénes son los actores clave en el mercado? ¿Qué están haciendo bien o mal?
Tendencias: ¿Qué cambios están ocurriendo actualmente en la industria?
Factores Económicos y Sociales: ¿Cómo afectan la economía y la sociedad al mercado?
Regulaciones: ¿Existen leyes o regulaciones que impacten el mercado?
Análisis de la Situación Proyectada:
Tendencias Emergentes: ¿Qué se espera que suceda en el futuro? ¿Hay nuevas tecnologías o cambios en el comportamiento del consumidor?
Escenarios Posibles: Se exploran diferentes escenarios (optimista, pesimista, realista) para anticipar posibles resultados.
Planificación Estratégica: Se desarrollan estrategias basadas en las proyecciones para adaptarse a los cambios previstos.

## Slide 157: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS
Están constituidas por el
propio usuario o
consumidor
FORMAS DE RECOLECCIÓN:
Observación Directa
Experimentación
Contacto directo con el usuario

## Slide 158: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS
Aquellas que reúnen
la información escrita
que existe sobre el tema
La información puede ser:
Ajenas a la Empresa
Provenientes de la Empresa
Son las primeras que deben buscarse.
Sus costos de búsqueda son bajos.
Aunque no resuelvan problemas, ayudan a formular criterio sobre la solución y contribuyen a la planeación de la recolección de datos de fuentes primarias.
CAMARAS SECTORIALES
GOBIERNO
REVISTAS ESPECIALIZADAS
ESTADISTICAS DE OPERACIÓN

## Slide 159: La demanda, la oferta y el mercado

## Slide 160: LA DISPONIBILIDAD A PAGAR:
Los individuos tienen ciertas preferencias respecto de los bienes y servicios: si les presenta dos opciones, pueden expresar preferencia por un determinado bien frente a otro.
¿Cuál es la disponibilidad a pagar?
El valor que tienen un bien para una persona, es lo que esa persona está dispuesta a sacrificar por él.
¿Sacrificar qué?
Cualquier cosa, aunque lo mas razonable es pensar en el sacrificio en términos de poder adquisitivo en general.
El valor de un bien para una persona es lo que esa persona esta dispuesta a pagar por él

## Slide 161: Disponibilidad a pagar
La disposición del pago, depende de los valores particulares de cada individuo:
Algunos individuos están dispuestos a sacrificar mucho por visitar el PNN Amacayacu, otras no.
Hay quien esta dispuesto a pagar mucho a cambio de un entorno de vida tranquilo y hay quien no.

## Slide 162: ¿Qué influye en la disponibilidad a pagar?
La riqueza con que cuenta una persona influye sobre su disposición a hacer sacrificios: Cuanto mas rica es una persona, en mejores condiciones se encuentra para pagar por diversos bienes y servicios.
La disposición al pago también refleja en parte la capacidad de pago

## Slide 163: Curva de la disposición a pagar
Ej: disposición de una persona concreta a pagar por un automóvil de gama media.
Unidad | Precio
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 

## Slide 164: Disposición total a pagar y disposición marginal a pagar
DISPOSICIÓN TOTAL A PAGAR:
La disposición total a pagar por un nivel de consumo determinado, se refiere a la cantidad total que una persona estaría dispuesta a pagar para alcanzar ese nivel de consumo.
DISPOCIÓN MARGINAL A PAGAR:
Disposición a pagar por la ultima unidad

## Slide 165: La demanda
Es otra manera de entender la disposición a pagar (Curvas de demanda).
CURVA DE DEMANDA:
Representa la cantidad de un bien o servicio que un individuo demandaría (es decir, adquiriría y consumiría) a un precio determinado.

## Slide 166: Factores que influyen en la demanda
El precio
Los gustos y preferencias de los consumidores
La densidad demográfica
Los ingresos monetarios
Los precios de los otros productos similares en el mercado
La moda
La publicidad
La distribución de la riqueza

## Slide 167: La demanda
Si se mantienen todos los factores constantes, se puede concluir que:
A menor precio de un producto dado, mayor será su demanda, y a mayor precio, menor será su demanda.

## Slide 168: Análisis de demanda
El comportamiento de la demanda de un bien o servicio por un individuo, depende de su actitud y capacidad personal de consumo de ese bien. (De hay que cada individuo presenta diferentes comportamientos ante un mismo bien)
¿Qué puede representar esta grafica?
disposición marginal a pagar mayor a la curva inferior

## Slide 169: Análisis de demanda
La relación entre demanda y renta es muy importante. Cuando la demanda de un bien o servicio, es mayor a medida que aumenta la renta, se dice que se trata de un:
BIEN NORMAL
La calidad del medio ambiente es un bien normal

## Slide 170: Elasticidad - precio de la demanda
Se llama elasticidad – precio de la demanda a la variación de la cantidad demandada de un bien cuando se altera su precio.
Trata de verificar si la demanda de un producto se puede explicar por el precio o no.
Porcentaje de cambio de Q
Ed= ____________________
Porcentaje de cambio en el P

## Slide 171: Clases de elasticidad - precio de la demanda
Demanda elástica respecto al precio:
Cuando un aumento en el precio provoca una disminución porcentual de la cantidad demandada.
Demanda de elasticidad unitaria:
Cuando el aumento porcentual del precio provoca una disminución exactamente igual a la cantidad demandada (el ingreso no varia).
Demanda inelástica respecto al precio:
Si una variación significativa en el precio prácticamente no afecta las cantidades demandas de manera significativa

## Slide 172: Valores de la elasticidad
Elasticidad Elástica:
  Si la elasticidad es mayor que 1 (por ejemplo, -2 o -3), se considera elástica. Esto significa que un pequeño cambio en el precio provoca un cambio proporcionalmente mayor en la cantidad demandada.
Elasticidad Inelástica:
  Si la elasticidad es menor que 1 (por ejemplo, -0.5 o -0.2), se considera inelástica. Esto indica que un cambio en el precio tiene un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada. Ejemplo: productos básicos como alimentos esenciales.
Elasticidad Unitaria:
  Si la elasticidad es igual a 1 (por ejemplo, -1), se dice que es unitaria. Esto significa que la cantidad demandada cambia proporcionalmente al cambio en el precio. Ejemplo: productos de marca.

## Slide 173: ejercicio
Supongamos que una tienda de electrónica vende teléfonos móviles y ha observado los siguientes datos:
Precio inicial del teléfono: $500
Cantidad inicial demandada: 1,000 unidades
Después de un aumento de precio a $600, la cantidad demandada disminuyó a 800 unidades.
Supongamos que una tienda de ropa vende camisetas y ha observado los siguientes datos:
Precio inicial de la camiseta: $20
Cantidad inicial demandada: 500 unidades
Después de un aumento de precio a $25, la cantidad demandada disminuyó a 400 unidades.

## Slide 174: quiz
Una tienda de ropa deportiva ha decidido aumentar el precio de sus camisetas de $20 a $30. Antes del cambio de precio, vendía 1000 camisetas al mes, pero después del cambio, solo vendió 800.
Calcule la EPD y Estime el tipo de elasticidad que se presenta

## Slide 175
La elasticidad precio de la demanda es 0,4, lo que indica que la demanda de las camisetas es inelástica. Esto significa que el cambio de precio de $20 a $30 no tuvo un gran impacto en la cantidad demandada.
Esta medida es esencial para que las empresas ajusten sus precios de manera adecuada y tomen decisiones informadas en la gestión de negocios.

## Slide 176: Demanda agregada y disposición marginal a pagar agregada
Para poder analizar los problemas del medio ambiente, la atención suele centrarse en el comportamiento de los grupos de personas, y no en los individuos aislados.
Demanda y disposición marginal a pagar en su conjunto, es decir: la demanda agregada y la disposición marginal a pagar agregada de un grupo concreto de personas.

## Slide 177: Curva de demanda agregada
Una curva de demanda agregada es la suma de ciertas curvas de demanda individuales.

## Slide 178
p1
p2
p4
p3
Demanda de los individuos y Demanda agregada
Individuo A
Individuo B
Individuo C
+
=
+
Demanda agregada
dA
dB
dC

## Slide 179: La oferta
La oferta es la cantidad de un producto o servicio, que las empresas están dispuestas a ofrecer, a un precio dado y en un mercado determinado.

## Slide 180: Ley de la oferta
La oferta funciona conforme a lo que el mercado desea, es decir, si mantenemos todo lo demás constante:
A MAYOR CANTIDAD DEMANDADA, MAYOR CANTIDAD PRODUCIDA.
A MAYOR PRECIO DEL PRODUCTO OFRECIDO, MAYOR SERA LA CANTIDAD QUE SE PRODUZCA PARA EL MERCADO.

## Slide 181
Los productores quieren maximizar la utilidad que les quedara de su actividad en el mercado, por eso, si notan que un producto tiene un buen precio quieren producir mas de este producto para ganar mas dinero

## Slide 182
Ingreso monetario (I)= Precio del producto (P) * cantidades vendidas (Q)
Pero el ingreso monetario no es realmente el incentivo del productor para estar en el negocio, si no la utilidad que le quede.
Para calcular la utilidad de un producto se le deben restar a todos los ingresos , los costos en los que incurrió el productor para elaborar el bien o servicio que ofreció en el mercado.
Utilidad para el productor (U)= Ingreso (I) – costos de producción (C)
Utilidad neta= (P*Q) - CT

## Slide 183: Tabla y curva de oferta
Obedece a la misma lógica de la demanda en el sentido de que a cada precio existirá una cantidad relacionada (cantidad ofrecida).
El productor debe analizar el comportamiento de los precios del mercado para producir mas o producir menos, de acuerdo con lo elevado que se encuentre el precio (por la ley de la oferta)

## Slide 184
p1
p2
p4
p3
+
=
+
OA
OB
OC
(OC+OA)
(OC+OA+OB)
OC
Oferta de las firmas y oferta agregada
Firma A
Firma B
Firma C
Oferta agregada

## Slide 185
Curva de demanda = a mayor precio, menor cantidad demandada
Curva de oferta = a mayor precio, mayor cantidad ofrecida

## Slide 186: Equilibrio entre la oferta y la demanda
La curva de demanda y la curva de oferta se encontraran en aquel precio que están dispuestos a pagar los consumidores para adquirir la cantidad ofrecida por los productores al precio convenido.
La curva de oferta reacciona ante cambios:
+ Aumento de la cantidad ofrecida
+ Pocos oferentes

## Slide 187: El mercado perfecto
Se da cuando hay homogeneidad en el producto, libertad completa entre compradores y vendedores

## Slide 197
30
25
35
46
50
55
60
70

## Slide 201
Si la evaluación financiera del proyecto arroja VPN mayor o igual que el exigido por el inversionista, se asume que el proyecto contribuye a incrementar el nivel de riqueza de la firma y en consecuencia se hará un uso eficiente de los recursos desde el punto de vista del inversionista, lo cual no indica que necesariamente el uso de los recursos naturales en este proyecto sea eficiente o que el mismo genere rentabilidad social.
Desde el punto de vista de los inversionistas, se parte del hecho que los proyectos hacen uso de bienes y servicios ambientales, y en consecuencia, los propietarios de los proyectos deben pagar por usar el medio ambiente, el cual representa el costo ambiental del proyecto.

## Slide 205: VALOR ECONÓMICO TOTAL
VET = VU + VNU = (VUD + VUI + VO) + (VE + VL)
IDENTIFICA EL VET DE UN ECOSITEMA DE HUMEDAL

## Slide 206: VET HUMEDAL ...
VUD:
1.Turismo: Si el humedal es un destino turístico popular para la observación de aves, la fotografía, el senderismo u otras actividades recreativas, el valor económico estaría relacionado con los ingresos generados por el turismo, incluyendo el gasto en alojamiento, comida, transporte y actividades.
2. Pesca: Si el humedal es utilizado para la pesca recreativa o comercial, el valor económico estaría relacionado con los ingresos generados por la venta de pescado, así como por los servicios y equipos de pesca.
3. Agricultura: En algunos casos, los humedales pueden ser utilizados para la agricultura, como el cultivo de arroz u otros cultivos acuáticos. El valor económico estaría relacionado con los ingresos generados por la producción agrícola.

## Slide 207: VET HUMEDAL ...
VUI Y VO:
Regulación del agua: Los humedales pueden proporcionar servicios de regulación del agua, como la retención de agua de lluvia, la recarga de acuíferos y la prevención de inundaciones. El valor económico estaría relacionado con los beneficios derivados de la reducción del riesgo de inundaciones y la protección de la calidad del agua.
2.Hábitat de biodiversidad: Los humedales pueden albergar una amplia variedad de especies de plantas y animales, algunos de los cuales pueden tener valor intrínseco, científico o recreativo. El valor económico estaría relacionado con los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad y el disfrute de la naturaleza.

## Slide 208: VET HUMEDAL ...
VNU:
Valor de existencia: Las personas pueden valorar la mera existencia del humedal por su importancia ecológica y estética, incluso si no interactúan directamente con él. El valor económico estaría relacionado con la disposición a pagar por la conservación del humedal.
2. Valor de legado: Las personas pueden valorar la preservación del humedal como un legado para las generaciones futuras. El valor económico estaría relacionado con la disposición a pagar por la conservación del humedal como un patrimonio natural.

## Slide 209: IMPORTANCIA DEL VET
Como concepto de valor se centra en el hecho de que cualquier tipo de recurso natural y/o ambiental se caracteriza por tener otros valores diferentes al valor de uso directo. Si solo se estiman valores de uso, se sub-estiman los verdaderos beneficios y/o costos ambientales, y esto generaría un gran sesgo en los estudios de análisis costo-beneficio ambiental de proyectos. La inclusión de estos valores evitaría la sub-estimación del verdadero valor del sistema ambiente - recursos. Con lo anterior se evita llegar a patrones de usos ineficientes de estos recursos por problemas de subvaloración.

## Slide 210: METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El avance de la economía ambiental ha permitido el desarrollo de metodologías para estimar con cierta precisión los costos (daños) y beneficios ambientales de los proyectos. Cada método tiene su alcance y requerimiento de información que depende del tipo de valor a estimar (uso, opción de uso y existencia) el cual a su vez depende del tipo de bien o servicio ambiental que se está tratando de valorar.

## Slide 215
PRECIOS DE MERCADO
Cambios en la Productividad.
Costos de la enfermedad - Morbilidad y Capital humano.
El método de precio de mercado estima los valores económicos de los productos y/o servicios de los ecosistemas que son comprados y vendidos en los mercados comerciales, y es utilizado para cuantificar los cambios de valor en la cantidad o calidad de un bien o servicio
Generalmente, la calidad de los bienes y/o servicios ambientales determina los niveles y cambios en la productividad de otros bienes de carácter mercadeable. Estos cambios en productividad generados a raíz de cambios en la calidad ambiental, se traducen en una pérdida de valor o ganancias en la producción.
Posible escenarios:
Degradación de suelos
Contaminación del aire
Contaminación de pesca

## Slide 216
Los cambios en el medio ambiente pueden afectar la salud del ser humano en una amplia variedad de formas. Por ejemplo, cambios en la frecuencia de la enfermedad, incremento en la presencia de síntomas o aumento en el riesgo de contraer una enfermedad y muerte prematura. Asimismo, pueden presentarse efectos positivos sobre la disminución del riesgo de contraer una enfermedad y/o aumentar la expectativa de vida de la población.
Las medidas para valorar los cambios en la salud humana, son:
Morbilidad: entendida como el cambio en la probabilidad de una persona de adquirir una enfermedad.
Mortalidad: entendida como el cambio en la probabilidad de morir a una edad determinada.
La valoración de la morbilidad a través del enfoque de costo de la enfermedad estima la variación de los gastos incurridos por los individuos como resultado de un cambio en la incidencia de una enfermedad en particular. Tanto los costos directos (por ejemplo, los costos de las visitas al médico, los costos de tratamiento, etc.) y los costos indirectos (por ejemplo, salarios) se incluyen en la estimación.
PRECIOS DE MERCADO
Cambios en la Productividad.
Costos de la enfermedad - Morbilidad y Capital humano.

## Slide 217
Las metodologías basadas en gastos (preventivos, de reposición, de reemplazo, etc.) relacionan la estimación de los valores de los costos incurridos para remediar el daño.
Costo de la contaminación
Esta técnica implica evaluar el costo del “proyecto sombra” que ofrezca un servicio ambiental sustituto para compensar la pérdida de la calidad ambiental.
Se puede definir como la manera de encontrar la forma menos costosa y más efectiva de lograr los objetivos de conservación o algún otro tipo. (Dixon y Pagiola et. al. 2009)

## Slide 218
Los métodos indirectos se caracterizan por estimar el valor de uso directo o indirecto de los bienes y servicios ambientales por tipo de uso… (recreación, salud, insumo de producción, etc)
El Método de Precios Hedónicos está basado en los equilibrios de mercados para bienes y factores que no son homogéneos y que contienen atributos que se relacionan con la calidad o la existencia de los recursos naturales. Por ejemplo, puede existir una diferencia en el precio de dos fincas, donde lo único que las distingue es el hecho de que la disponibilidad de agua en una es mayor que en la otra.
Esta diferencia de precio mostraría entonces la disponibilidad a pagar (valor) por un mejor atributo ambiental, en este caso disponibilidad de agua.
Por lo anterior, el modelo hedónico es utilizado para analizar los efectos que tienen determinadas características (incluyendo las ambientales) sobre el precio de un bien o factor, lo cual resultará en una extensión del análisis de la demanda implícita por estas características.

## Slide 219
El Método del Costo de Viaje es utilizado para la estimación de la Disponibilidad a Pagar (DAP) por bienes y servicios ambientales cuyo uso es principalmente de carácter recreacional. El costo económico de visitar un sitio para recreación es utilizado como medida sustitutiva de su precio

## Slide 220
Este enfoque se plantea para valorar bienes donde no se cuenta con ningún tipo de información sobre las cantidades transadas y precios de estas. La información se recolecta a partir de encuestas a los potenciales usuarios de los bienes mediante el planteamiento de escenarios hipoteticos de valoración del bien.
El método de valoración contingente permite estimar el valor económico total de un bien como son el valor de uso, opción de uso y la existencia por ejemplo la biodiversidad, las especies de flora y fauna de importancia ecológica para una región o país y que no tienen un uso directo para el hombre.

## Slide 221
MERCADO HIPOTÉTICO

## Slide 224
Taller
Realizar la valoración económica a través de la metodología de costo de viaje teniendo en cuenta lo siguiente:
SELECCIONE UN PNN CON VOCACIÓN TURÍSTICA
Recolección de informaciones en el número de visitas de diferentes distancias. 8seleccionar un año con disponibilidad de información)
Estimación en costos de desplazamiento de cada una de las distancias, ida y regreso.
Tarifas de ingreso al PNN
Costos de alimentación, actividades turísticas (guía, snorquel, buceo, etc), hospedaje.
Determine un valora aproximado de “precio” mínimo que estarían dispuestos a pagar por acceder y disfrutar de las características ambientales del sitio.

## Slide 228: Análisis FODA Del Proyecto
FORTALEZAS | DEBIILIDADES
Producto tradicional innovador en el mercado ecuatoriano.(F1) Precio promedio por debajo del mercado.(F2) Envase que brinda comodidad y facilidad de consumo.(F3) Mayor accesibilidad a nuestro innovador producto.(F4) No existen competidores directos que ofrezcan las mismas características de nuestro producto. (F5) | Alto costo de las maquinarias a implementarse. (D1) Poco capital propio para iniciar el proyecto.(D2) No contar con una apropiada infraestructura al poner en marcha el proyecto.(D3) Deficiencia dentro de la línea de distribución del producto.(D4)
OPORTUNIDADES | AMENAZAS
Oportunidad de expandirnos dentro del territorio nacional según se incremente su aceptación a mediano o largo plazo.(O1) Capacidad de aceptación para un mismo producto con diferentes características.(O2) Ser líderes dentro del la línea de producción y comercialización del producto, gracias a la forma de presentación aplicada.(O3) | Potenciales Competidores.(A1) Que el producto no sea aceptado por nuestros clientes potenciales.(A2) Barreras de entrada al mercado para nuestro producto. (A3) Posibilidad de que grandes cadenas de productos lácteos o bebidas incursionen en el campo de la colada morada.(A4)

## Slide 232: Evaluación financiara
Estudio financiero
Flujo de fondos
Criterios de evaluación
VPN
Tasa interna de retorno
Razón beneficio - costo

## Slide 233: flujo de caja libre
Saldo disponible para pagar a los accionistas y cubrir el servicio de la deuda.
Ingresos operacionales –costos operacionales – gastos generales
= Margen operativo bruto
Amortización - impuestos - intereses
= beneficio neto
Fuentes de información para obtener flujos de fondos o cajas
Precios, estudios del mercado
Impuestos, DIAN
Tasas de Interés, Sector financiero

## Slide 234: Ingresos
Estimaciones de dinero que dependen del rigor del estudio de mercado y estan sujetos al comportamiento del mercado.
Ingresos operacionales: Dineros que el proyecto espera recibir de su actividad de producir bienes y servicios.

## Slide 235: Costos
De Inversión:
Activos fijos: Son inversiones fijas que se realizan en bienes tangibles para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización. Terrenos, obras civiles, maquinaria, muebles, etc
Activos nominales: Intangibles, se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Marca, gastos de capacitación, know how

## Slide 236
2. De operación: son desembolsos de dinero durante los periodos de operación.
De fabricación: Sobre la elaboración del producto, mano de obra y materia prima e insumos.
De administración: Sualdos de personal administrativo y auxiliar, arriendos, impuestos.
De ventas: Gastos de comercialización, comisiones de vendedores, úblicidad
Rubro para impervistos: Reservas de dinero para atender emergencias e imprevistos
De oportunidad: Valor de los recursos cuando estos se dedican a un uso mas valioso.

## Slide 237: IMPUESTOS
Los impuestos son pagos obligatorios que los ciudadanos y las empresas realizan al gobierno para financiar los gastos públicos.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTO DE INSDUTRI Y COMERCIO

## Slide 238: DEPRECIACIÓN
Las propiedades pierden valor con el uso y el tiempo. La ley permite la deducción por desgaste y ruptura.
Linea recta: Monto constante cada año
Ej:
Costo base: $4.000
Vida útil: 10 años
Año | Deducción | Valor al final del año
0 |  | 4.000
1 | 400 | 3.600
2 | 400 | 3.200
3 | 400 | 2.800

## Slide 240: Localización de un proyecto

## Slide 241: De la macro a la microlocalización
Macrolocalización
Microlocalización
METODOLOGÍA: DESCARTE / INCLUSIÓN

## Slide 242
Donde se encuentre la materia prima
Donde se encuentre el mercado consumidor o usuario
Un sitio intermedio de los dos anteriores
Donde se debe localizar
Un proyecto

## Slide 243: Factores que influyen en la localización de un proyecto

## Slide 244: 1. Comportamiento y tendencias del mercado
Localización y distribución actual y futura
Grado de competencia y distribución de la misma
Análisis de productos sustitutos o complementarios
Distancia y costos de transporte
Características del bien o ss. Frente a la competencia
Análisis del precio actual y tendencias

## Slide 245: 2. Origen y disponibilidad de materias primas
Fuentes de materias primas
Disponibilidad y oportunidad actual y futura
Distancia y costos de transporte
Materias primas sustitutas
Facilidad de importacion
Calidad de las materias primas

## Slide 246: 3. Políticas fiscales y financieras
Impuestos locales y nacionales
Incentivos fiscales y financieros
Políticas de desarrollo empresarial
Reglamentaciones de construcción
Normas sobre uso de la propiedad

## Slide 247
Condiciones hidrogeológicas
Nivel de sismicidad de la zona
Disponibilidad de servicios básicos
Cantidad y calidad
tarifas
Políticas de control ambiental
Regímenes tarifarios
Asnm
Características de los suelos
fuentes alternas de energía
Usos permitidos del suelo

## Slide 248
Infraestructura de transporte
Capacidad de transporte aéreo
empresas transportadoras
Disponibilidad de mano de obra
Comportamientos locales de mano de obra
Costos de mano de obra
Servicios complementarios
ss. Financieros
Etc.
seguridad vial
Acceso a puertos
Costos de transporte
ss. Médicos y hospitalarios
ss. Contra incendio
ss. De alojamiento

## Slide 249: De la macro a la microlocalización
Macrolocalización
Microlocalización
METODOLOGÍA: DESCARTE / INCLUSIÓN

## Slide 250: CASO Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario*
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
METODOLOGÍA: DESCARTE / INCLUSIÓN

## Slide 251: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario*
Objetivo:
Seleccionar una zona apta para el cultivo de camarón, acorde con los parámetros óptimos para el establecimiento de esta industria desde los enfoques social, ambiental y técnico.
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua

## Slide 252
Macrolocalización

## Slide 253: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario
Región identificada: Zonas costeras de:
Urabá antioqueño
Córdoba
Bolívar
La Guajira
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
1. MACROLOCALIZACIÓN

## Slide 254: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario
Descartadas las zonas costeras de:
Urabá antioqueño
Córdoba
Bolívar
Por:
tener otra explotaciones económicas
presentar serios problemas de orden público
por no ofrecer las grandes extensiones requeridas para implementar el Plan de Crecimiento Sectorial.
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
2. DE LA MACRO A LA MESOLOCALIZACIÓN

## Slide 255
Área descartada

## Slide 257: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario
Departamento seleccionado: La Guajira
Opciones: Baja, Media y Alta Guajira
La Baja Guajira presenta dos inconvenientes; por un lado, existe una fuerte presencia de actores armados y por el otro, un alto grado de actividad agrícola que reduce el número de hectáreas disponibles.
La Alta Guajira es una región remota y de difícil acceso que además carece de infraestructura básica, concretamente en lo relativo a vías de comunicación, energía eléctrica y ausencia de poblamientos urbanos.
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
3. DE LA MACRO A LA MESOLOCALIZACIÓN

## Slide 258
Baja Guajira
Media Guajira
Alta Guajira

## Slide 259: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario
Media Guajira
Macrozona seleccionada: Litoral, entre Riohacha y el Cabo de la Vela.
Criterios:
El carácter árido predominante de las zonas costeras y la ausencia de explotaciones económicas significativas, salvo la recolección estacionaria y artesanal de algunas especies de peces y crustáceos por parte de las comunidades de la zona.
La existencia de una población indígena tradicionalmente excluida de los beneficios del desarrollo socioeconómico en una región donde las fuentes de empleo son prácticamente inexistentes.
La óptima calidad de las aguas del litoral guajiro.
La ausencia de proyectos productivos y de inversión social en esta región.
La presencia de infraestructura adecuada: carreteras, fuentes de energía y comunicaciones.
La no presencia de actores armados.
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
4. MESOLOCALIZACIÓN

## Slide 260
Baja Guajira
Media Guajira
Alta Guajira

## Slide 261
Media Guajira

## Slide 262: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario
Preselección de zonas dentro de la macrozona
Criterios:
La ausencia de zonas de manglares y cuerpos lagunares permanentes, así como de zonas con alta densidad de flora y fauna.
La no utilización económica de estas regiones litorales por parte de las comunidades indígenas.
La ausencia de zonas de vivienda, áreas de pastoreo y lugares de importancia cultural – sitios sagrados y cementerios -.
El interés por parte de las comunidades locales por participar en el proyecto.
La ausencia de factores de riesgo ambiental: contaminación de aguas y suelos, gasoductos, centrales eléctricas, o posible contaminación por polvillo de carbón.
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
5. MESOLOCALIZACIÓN

## Slide 263
Alta Guajira

## Slide 264: Localización de un proyecto camaricultor dentro del Plan de Crecimiento del Sector Agropecuario
Preselección de zonas dentro de la macrozona:
ZONA 1
Región comprendida entre la localidad de Mayapo y el área de influencia de la estación Ballenas.
ZONA 2
Región comprendida entre el desierto del Sarampión – noreste del casco urbano del corregimiento del Pájaro- y la localidad de Musichi – sur del casco urbano del municipio de Manaure -.
ZONA 3
Región comprendida entre la localidad de Ahuyama y la boca de Calancala, al noreste de la localidad de Cardón en el municipio de Uribia.
* Patricia Sanín Montoya et al. Minagricultura-Ceniacua
6. LOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN

## Slide 266
Zona escogida
por tener condiciones ambientales propicias y por demostrar un alto potencial de capital social

## Slide 267: Microlocalización
Vías de comunicación y medios de transporte
Servicios públicos básicos
Topografía y estudios de suelos
Condiciones ambientales
Impacto ambiental
Precio de la tierra y valorización
Sistema de circulación y tránsito
Financiamiento
Tamaño y tecnología (Area actual y futura)
Conservación del patrimonio histórico-cultural
Antecedentes de propiedad y capacidad para contratar
Compra o arrendamiento: facilidad de adecuación

## Slide 268: Tendencias de la localización
·
1. Hacia insumos
Fábrica de papel de
bagazo de caña
·
Siderúrgica
2. Hacia población
consumidora
·
Puesto de salud
·
Mercado
3. Intermedia
·
Matadero
·
Central de Acopio
4. Ligada a factor
físico o técnico
·
Represa
·
Camino
5. Hacia comercio
internacional
·
Zona franca
·
Turismo atractivo

## Slide 269: Instrumentos geográficos
Superposición de mapas
SIG
DISTRIBUCIÓN DE OFERTA
CONCENTRACION DE DEMANDA
VACIOS DE
ATENCION

## Slide 270: Comparación de alternativas de localización
Métodos de factores determinantes + secundarios
Método del valor mínimo de la inversión

## Slide 271: Estrategias de localización Recapitulación de estrategias
Análisis de competitividad regional
Involucrar a actores:
  Población afectada
  Usuarios potenciales
Ponderar factores
Apoyarse en mapas
¿Tendencias naturales?

## Slide 272: Resumen del Análisis de Localización
¿Cumple el lote con los criterios
y requisitos de localización?
Considerar venta o permuta del lote
Analizar con factores determinantes y confrontar alternativas
Tomar decisión final y validar
Ubicación espacial de la población afectada y del área de influencia
Macrolocalización Localización Microlocalización
Definición de criterios y selección de factores determinantes
¿Ya se dispone de lote de terreno?
1
2
3
4
6
5
7
8
SI
SI
NO
NO
Héctor Sanín Ángel

## Slide 273
Aspectos legales y
Administrativos

## Slide 274: Tipos de organizaciones legales
El tipo de sociedad por constituir se relaciona con la misión de la nueva unidad productiva y los intereses de los socios.
Sociedades de carácter publico
Sociedades de carácter mixto
Sociedades de carácter privado

## Slide 275: Selección del tipo de organización legal
Capacidad de inversión que tengan los interesados en el proyecto
El limite de la responsabilidad que se estime conveniente
La forma como se quiere distribuir las utilidades
El acceso que se pueda tener a recursos externos
Y….
LA FILOSOFIA CON QUE SE HA CONSEBIDO EL PROYECTO

## Slide 276: ESTRUCTURA ORGANIATIVA
Fase operativa
Se define la estructura organizacional para el periodo de implantación o construcción, para definir roles de responsabilidad que permita los roles de responsabilidad que permita el logro de objetivos de esta fase del proyecto

## Slide 277: Organigrama tradicional – organigrama moderno
Cliente
Características | Características
El cliente no cuenta para nada Los empleados de contacto con el cliente son los menos importante El sttas es la maxima oportunidad Es piramidal y con muchos niveles | El cliente es la maxima autoridad Los empleados de contacto con el cliente tienes bastante importancia Tiende a ser plana y con el menor numero de niveles

## Slide 278: Clases de sociedades:
Sociedades comerciales | Sociedades sin animo de lucro

## Slide 279: SOCIEDAD COMERCIAL
Es un contrato, a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa.

## Slide 280
Son un conjunto de organizaciones que siendo de iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como fundamento el enriquecimiento.
Están divididas en dos grandes sistemas:
ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

## Slide 281
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE DESARROLLO
Fundaciones: Son patrimonios autónomos que se destinan única y exclusivamente al objeto establecido por sus fundadores.
Corporaciones: Organizaciones sin ánimo de lucro que buscan alcanzar un objetivo social.

## Slide 282
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE DESARROLLO
Organizaciones de Voluntariado: Tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y actividades de interés general.
Acción Comunal: Expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, tiene como propósito promover el desarrollo integral.

## Slide 283
ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Son organizaciones caracterizadas por estar sustentadas y desarrollar simultáneamente tres ejes:
Económico: Mediante actividades de producción de bienes y servicios.
Social: Atendiendo necesidades de los asociados, sus familias y la comunidad.
Cultural Solidario: Haciendo que los asociados cumplan sus responsabilidades.

## Slide 284
TIPOS DE ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Mutuales.
Fondos de empleados.
Cooperativas.
Precooperativas.
Instituciones auxiliares de la ECOSOL.
Empresas Asociativas de Trabajo.
Empresas Solidarias de Salud.
Organismos de segundo y tercer grado.

## Slide 286: Antes de formalizar el tipo de organización jurídica:
1. Verificar que no haya empresas registradas con el mismo nombre de la sociedad que se va a crear.
2. Consultar que la marca de la empresa o del producto, si es el caso, no este registrada en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Determinar el codigo de Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, de acuerdo con la actividad económica a desarrollar